ПРОЄКТ

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

\_\_\_ сесія \_\_\_ скликання

**РІШЕННЯ № \_\_\_**

від \_\_ грудня 2020 року

|  |
| --- |
| **Про затвердження Комплексної програми підвищення енергоефективності, енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики у Львівській області на 2021-2023 роки** |

## Відповідно до пунктів 16, 17 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетного кодексу України з метою підвищення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення обсягу їх споживання об’єктами бюджетної сфери, житлового фонду, збільшення частки використання відновлюваних джерел енергії, зниження енергоємності виробництва одиниці продукції суб’єктами підприємницької діяльності, підтримки органів місцевого самоврядування області щодо організації та координації дій, спрямованих на підвищення енергоефективності та розвитку відновлюваної енергетики, враховуючи висновки постійних комісій з питань інженерного, житлово-комунального господарства, інфраструктури та паливно-енергетичного комплексу, бюджету та соціально-економічного розвитку, Львівська обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Комплексну програмупідвищення енергоефективності, енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики у Львівській області на 2021-2023 роки (далі – Програма), що додається.
2. Львівській обласній державній адміністрації (М. Козицький) забезпечити виконання Програми.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань інженерного, житлово-комунального господарства, інфраструктури та паливно-енергетичного комплексу (Г. Козловський).

**Голова обласної ради Ірина ГРИМАК**

Додаток до проєкту рішення

**Львівська обласна рада**

**Львівська обласна державна адміністрація**

**Комплексна програма підвищення енергоефективності, енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики у Львівській області**

**на 2021-2023 роки**

**Львів – 2020**

**ПАСПОРТ**

**(загальна характеристика обласної (бюджетної ) цільової програми)**

**Комплексна програма підвищення енергоефективності, енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики у Львівській області**

**на 2021-2023 роки**

(назва програми)

1. Ініціатор розроблення програми: **Департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації**

2. Дата, номер документа   
про затвердження програми \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Розробник програми: **Департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації**

4. Співрозробники програми: **Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Фонд Східна Європа, IFC**

5. Відповідальні виконавці програми **Департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації**

6. Учасники програми: **профільні департаменти та управління обласної державної адміністрації, кредитно-фінансові установи, суб’єкти підприємницької діяльності, органи місцевого самоврядування**

7. Термін реалізації програми: **2021-2023 роки**

8. Номер та назва завдань Стратегії розвитку Львівської області,

яким відповідає програма: **оперативна ціль 1.3. Енергетична самодостатність**

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн, всього: **в межах бюджетних призначень**  
у тому числі:

9.1. коштів обласного бюджету: **в межах бюджетних призначень**  
коштів інших джерел (вказати)

**Керівник установи -   
головного розпорядника   
коштів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_КЕЙВАН Б.П \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(П. І. Б.) (підпис)**

**Відповідальний   
виконавець Програми КЕЙВАН Б.П.**

**(П. І. Б.) (підпис)**

Зміст

Паспорт2

1. Загальне положення5
2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 6
3. Мета Програми 7
4. Завдання і заходи Програми, напрями використання бюджетних коштів та результативні показники 8
   1. Підвищення енергоефективності в індивідуальному житловому фонді області8
   2. Підвищення енергоефективності в багатоквартирному житловому фонді області 8
   3. Стимулювання населення до використання відновлюваних джерел енергії 9
   4. Підвищення енергоефективності в бюджетних установах області 10
      1. Система енергоменеджменту та моніторингу енерговитрат10
      2. Проведення енергетичного аудиту та проведення обстеження інженерних систем в бюджетних закладах11
   5. Співфінансування проєктів13
   6. Підвищення енергоефективності та розвитку відновлюваної енергетики суб’єктами підприємницької діяльності13
   7. Підтримка органів місцевого самоврядування в забезпеченні сталого енергетичного розвитку 15
      1. Співфінансування розробки Планів Дій Сталого Енергетичного Розвитку та клімату15
      2. Енергомоніторинг для міст та об’єднаних територіальних громад15
   8. Популяризація енергоефективності та відновлюваної енергетики15
   9. Напрями використання бюджетних коштів та результативні показники16
      1. Підвищення енергоефективності та впровадження джерел відновлюваної енергії в житловому фонді16
      2. Підвищення енергоефективності в бюджетних установах області 17
      3. Підтримка суб’єктів підприємництва у впровадженні енергоефективних заходів та відновлюваних джерел енергії 18
      4. Підтримка органів місцевого самоврядування в забезпеченні сталого енергетичного розвитку 19
      5. Популяризація енергоефективності та відновлюваної енергетики 19
5. Відповідальні виконавці Програми 19
6. Очікувані результати 20
7. Додаток 1. Порядок відшкодування відсотків та частини тіла кредиту за кредитами, залученими фізичними особами та ОСББ на впровадження енергозберігаючих заходів та встановлення інженерних споруд та систем, що використовують відновлювані джерела енергії 21
8. Додаток 2. Генеральний договорів про співпрацю.22
9. Додаток 3. Генеральний договір про співробітництво щодо співфінансування ОСББ32
10. Додаток 4. Порядок відшкодування частини вартості обладнання, систем та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них, що використовують відновлювані джерела енергії та які придбані і встановлені фізичними особами за власні кошти42
11. Додаток 5. Перелік обладнання, систем та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них, що використовують відновлювані джерела енергії, які придбані і встановлені фізичними особами за власні кошти та за які передбачено відшкодування частини їх вартості45
12. Додаток 6. Порядок впровадження заходів з підвищення енергоефективності на об’єктах бюджетної сфери 46
13. Додаток 7. Порядок відшкодування відсотків за кредитами, залученими суб’єктами підприємницької діяльності для підвищення енергоефективності та на встановлення інженерних споруд та систем, що використовують відновлювані джерела енергії 50
14. Додаток 8. Генеральний договорів про співробітництво щодо спів фінансування суб’єктів підприємницької діяльності52
15. Додаток 9.52

6

**1. Загальні положення**

Комплексна програма підвищення енергоефективності, енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики у Львівській області на 2021-2023 роки (далі –Програма) спрямована на реалізацію [Стратегії розвитку Львівської області на період 2021-2027 років, затвердженої рішенням обласної ради від 24 грудня 2019 року №948, а саме](https://loda.gov.ua/upload/users_files/22/upload/948_Strategija.pdf) на виконання оперативної цілі 1.3. «Енергетична самодостатність» та розроблена відповідно до Законів України «Про енергозбереження», «Про альтернативні види палива», «Про альтернативні джерела енергії», «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації», [«Про енергетичну ефективність будівель»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2118-19), [«Про Фонд енергоефективності»](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2095-19), «Про ратифікацію Паризької угоди»; та Указу Перезидента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року».

Здійснення комплексу заходів з енергозбереження, підвищення енергоефективності та збільшення рівня використання відновлюваних джерел енергії є важливим чинником забезпечення сталого розвитку, а саме досягнення наступних цілей :

- забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх;

- сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх;

- створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям;

- забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст, інших населених пунктів;

- забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва;

- вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та її наслідками.

У зв`язку з підвищенням вартості енергоресурсів реалізація заходів, які забезпечать їх ефективне та раціональне використання є одним із найважливіших стратегічних завдань на національному та регіональному рівнях.

Програма спрямована на ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення їх споживання та втрат в бюджетній сфері, житловому фонді області та сфері виробництва і надання послуг, зниження енергоємності виробництва одиниці продукції суб’єктами підприємницької діяльності, шляхом реалізації технічних, інноваційних рішень та створення економічно привабливих умов для реалізації інвестиційних проектів у сфері енергозбереження.

Програмою також передбачається впровадження механізмів стимулювання населення і суб'єктів малого та середнього бізнесу області до підвищення рівня використання відновлюваних джерел енергії з метою зменшення використання традиційних енергетичних ресурсів та викопних видів палива.

1. **Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма**

Питання підвищення ефективності енергоспоживання є особливо актуальним в умовах залежності економіки від імпорту паливно-енергетичних ресурсів і тенденцій до зростання вартості енергоносіїв.

Враховуючи, що економія паливної одиниці є в три рази більш ефективною, ніж її видобуток, інтенсифікація енергозбереження стає одним з основних питань розвитку економіки.

Проблема неефективного використання енергоресурсів присутня в усіх секторах економіки області, також у бюджетній сфері та в житловому фонді.

Населення є на сьогодні найбільшим споживачем природного газу в області. У 2019 році цією категорією спожито понад 754,4 млн. м3 природного газу, що складає 60% від загального споживання.

Основне споживання теплової енергії на опалення будинку пов'язане із компенсацією теплових втрат через вікна, стіни, дах, підлогу та вентиляцію.

Недостатній рівень комфорту, низька енергоефективність значної частини житлового фонду та його суттєве фізичне зношення потребують вирішення проблеми шляхом проведення теплової санації та капітальних ремонтів.

В бюджетних установах області оплата за спожиті паливно-енергетичні ресурси та комунальні послуги становить значну частину витрат на їх утримання. За результатами проведеного аналізу існуючого стану установ бюджетної сфери, а також враховуючи можливості впливу на вирішення існуючих проблем на обласному рівні визначено основні проблемні питання, які вимагають першочергового розв’язання:

– високий рівень тепловтрат будівель, внаслідок незадовільного стану зовнішніх огороджуючих конструкцій;

– незадовільний стан теплогенеруючого обладнання;

– недостатній рівень знань у персоналу, що експлуатує об’єкт у сфері енергозбереження та економії паливно-енергетичних ресурсів та неефективна експлуатація об’єктів в опалювальний період;

Забезпечити зменшення обсягів споживання енергоресурсів установами бюджетної сфери можливо за допомогою реалізації заходів системного характеру та запровадження постійно діючої системи управління енергоспоживанням, проведення енергообстеження для визначення ефективності енерговикористання і потенціалу енергозбереження, розроблення заходів з підвищення ефективності енерговикористання, в тому числі шляхом використання відновлюваних джерел енергії.

Серед актуальних проблем, що стоять перед підприємствами різних галузей промисловості області, слід зазначити високий показник питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на виробництво одиниці продукції, виконання робіт і надання послуг встановленої якості. Висока енергоємність продукції відображається в низькій конкурентноздатності продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках. Важливим підвищення енергоефективності та використання відновлювальних джерел енергії в промисловому секторі стає через необхідність зниження викидів парникових газів ще й тому, що в найближчій перспективі планується запровадження в Європейському союзі «вуглецевого» мита на певні види імпорту.

Важливим фактором підвищення енергоефективності є забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки усіх суб'єктів економічної діяльності при вирішенні питань енергоспоживання та енергозбереження.

Ключовими факторами розвитку відновлюваних джерел енергії є необхідність поліпшення екологічної ситуації, запобігання глобальним змінам клімату, вичерпність традиційних паливно-енергетичних ресурсів, потреба в подоланні залежності від імпорту енергоносіїв.

Враховуючи важливість питання раціонального та ефективного споживання енергоносіїв, скорочення споживання природного газу, виникла необхідність розробки комплексної програми підвищення енергоефективності, енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики.

1. **Мета Програми**

Метою Програми є консолідація зусиль органів державної влади, місцевого самоврядування, суб’єктів підприємницької діяльності, бюджетних установ та населення для реалізації комплексу заходів щодо підвищення ефективності енергоспоживання, розвитку відновлюваної енергетики та заощадження коштів на утримання та експлуатацію житлового фонду і закладів бюджетної сфери.

Завдання Програми орієнтовані на проведення заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання енергоносіїв шляхом:

**-**створення умов для залучення у сферу енергозбереження вітчизняних і іноземних інвестицій ;

**-**досягнення класу енергетичної ефективності будівель установ бюджетної сфери обласного підпорядкування не нижче мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівель;

**-** збільшення частки використання відновлюваних джерел енергії;

**-** зменшення витрат ПЕР при вироблення одиниці продукції (виконання робіт чи надання послуг);

**-** фінансування проєктів із залученням ресурсів Фонду енергоефективності та механізму ЕСКО;

**-** впровадження енергоефективних проєктів, направлених на термомодернізацію житлових будинків з метою приведення їх теплотехнічних характеристик до нормативних показників;

**-** підготовки кадрів у сфері енергозбереження та енергоменеджменту, популяризація знань у цій сфері;

**-** зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів;

**-** сприяння розвитку галузі енергоефективного будівництва та реконструкції, забезпечення умов щодо залучення вітчизняних і іноземних інвестицій;

**-** зменшення обсягу субсидій для населення за спожиті енергоносії;

* популяризації економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження та відновлюваних джерел енергії, підвищення громадського освітнього рівня у цих сферах;

**-** підтримки місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області щодо організації та координації дій, спрямованих на підвищення енергоефективності та розвитку відновлюваної енергетики.

1. **Завдання і заходи Програми, напрями використання бюджетних коштів та результативні показники**

**4.1. Підвищення енергоефективності в індивідуальному житловому фонді області.**

У Львівській області вперше в Україні було розроблено ефективний механізм стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів, який планується продовжити на 2021–2023 роки. Суть цього механізму полягає в тому, що обласний бюджет відшкодовує позичальникам частину відсоткової ставки у національній валюті за кредитами, отриманими на заходи з енергозбереження.

Згідно цього механізму, відшкодування відсотків здійснюється на підставі генерального договору про співробітництво між головним розпорядником коштів обласного бюджету, передбачених на фінансування заходів з енергозбереження та кредитно-фінансовою установою.

Відшкодування відсотків фізичним особам за кредитами здійснюється на впровадження таких енергозберігаючих заходів:

* встановлення обладнання, для роботи якого використовуються альтернативні види палива;
* утеплення зовнішніх стін будинків, підвальних приміщень, горищ покрівель та фундаментів;
* встановлення рекуператорів;
* встановлення та заміну вікон, віконно-балконних конструкцій;
* встановлення та реконструкцію електроопалення за енергозберігаючими технологіями;
* встановлення та реконструкцію індивідуальних систем опалення, у тому числі з використанням альтернативних до природного газу джерел енергії.

Упродовж терміну дії попередніх Програм спостерігалася чітка тенденція до збільшення кількості кредитів та їх вартості, що свідчить про збільшення рівня довіри населення до механізму Програми, а також про розуміння мешканців області комплексного підвищення ефективності використання енергоресурсів.

**4.2. Підвищення енергоефективності в багатоквартирному житловому фонді області**

У Львівській області зареєстровано 2 912 ОСББ, експлуатуються 18 298 багатоквартирних житлових будинків, більшість з яких потребує впровадження заходів з підвищення енергоефективності.

З метою підтримки ініціатив щодо підвищення енергоефективності, впровадження інструментів стимулювання і підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та енергозбереження, зокрема в багатоквартирному житловому секторі, Урядом України відповідно до [ЗУ «Про Фонд енергоефективності»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2095-19)створена державна установа «Фонд енергоефективності».

Підтримка Фонду полягає у наданні ОСББ грантів та запровадженні комплексних технічних рішень з підвищення енергоефективності будівель з врахуванням кращих європейських практик. В результаті їх реалізації співвласники таких будівель зможуть не лише заощаджувати кошти на комунальних послугах, а й підвищити рівень комфорту і якості свого життя. Діяльність Фонду фінансується за рахунок коштів Держбюджету України, фінансової підтримки ЄС та уряду Німеччини.

З метою підтримки ОСББ області, які скористаються програмами Фонду енергоефективності та залучення нових ОСББ до роботи з фондом - в рамках Програми передбачено механізм відшкодування відсоткової ставки у розмірі 10% протягом першого року кредитування.

Порядок відшкодування відсотків та частини тіла за кредитами, залученими фізичними особами та ОСББ на впровадження енергозберігаючих заходів та встановлення інженерних споруд, систем, що використовують відновлювані джерела енергії, наведений у Додатку 1 до Програми.

Відшкодування частини відсоткової ставки та тіла кредиту фізичним особам і ОСББ здійснюється на підставі Генеральних договорів про співробітництво між головним розпорядником коштів обласного бюджету та кредитно-фінансовими установами (Додаток 2 та Додаток 3 до Програми).

**4.3. Стимулювання населення до використання відновлюваних джерел енергії**

У рамках реалізації обласної Програми енергозбереження для населення Львівщини на 2017 – 2020 роки було запроваджено ефективний механізм стимулювання населення до використання відновлюваних джерел енергії, який планується продовжити на 2021–2027 роки.

Суть цього механізму полягає в тому, що обласний бюджет відшкодовує:

- частину тіла кредиту, залученого фізичними особами на встановлення обладнання та систем, що використовують відновлювані джерела енергії;

- частину вартості обладнання та систем, що використовують відновлювані джерела енергії, які були придбані і встановлені фізичними особами за власні кошти.

Порядок відшкодування частини обладнання, систем та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них, що використовують відновлювані джерела енергії та які придбані і встановлені фізичними особами за власні кошти, наведено у Додатку 4 до Програми.

Перелік обладнання, систем та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них, що використовують відновлювані джерела енергії, які придбані і встановлені фізичними особами за власні кошти та за які передбачено відшкодування частини їх вартості, наведено у Додатку 5 до Програми.

**4.4. Підвищення енергоефективності в бюджетних установах області**

**4.4.1. Система енергоменеджменту та моніторингу енерговитрат**

Впродовж дії Програми енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини на систему моніторингу 2016-2020 роки в закладах бюджетної сфери області було впроваджено енерговитрат і частково енергоменеджменту.

Енергетичний менеджмент є основним інструментом скорочення споживання енергії та підвищенням ефективності її використання, що дає змогу отримати детальну картину споживання енергоресурсів та дати оцінку проєктам, які заплановано впроваджувати. Завданням програми є забезпечення функціонування системи енергетичного менеджменту відповідно до стандарту ISO 50001.

Для ефективного управління енергоспоживанням в бюджетній сфері у кожному закладі призначені особи (енергоменеджери), які повинні отримати безпосередній вплив на енергоспоживання закладами.

Постійне підвищення кваліфікації енергоменеджерів, розширення їх бази знань та обізнаності щодо ефективного використання енергоресурсів є запорукою якісного управління витратами та усунення випадків нераціонального використання енергетичних ресурсів.

Системоутворюючою функцією енергоменеджменту є енергетичний моніторинг – збір та аналіз інформації про споживання енергоносіїв, що забезпечує:

– комплексний аналіз інформації про рівень споживання енергетичних ресурсів;

– контроль за витратами енергоресурсів у порівнянні з нормативними показниками;

– встановлення плану щомісячних максимальних величин споживання відповідного виду енергоресурсів (теплова енергія, природний газ, електроенергія тощо).

Для повноцінного функціонування системи моніторингу споживання енергоносіїв використовується програмне забезпечення, призначене для комплексного аналізу даних та забезпечення контролю за їх споживанням, а також оперативного виявлення впливу зовнішніх і внутрішніх чинників які впливають на ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів та прогнозування щодо їх споживання.

Cистематичний збір та аналіз інформації про обсяги енергоспоживання забезпечить наявність достовірної інформації про споживання енергоресурсів кожною бюджетною установою та дозволить широко впроваджувати безвитратні та низькозатратні заходи з підвищення енергоефективності. На підставі даних про обсяги споживання енергоресурсів департаментом паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації здійснюється відбір найбільш енергозатратних закладів соціальної сфери, критерієм якого є значення питомого споживання енергоресурсів на 1 м2 опалювальної площі будівлі. Інформація про енергоспоживання є основою для формування переліку об’єктів, що потребують першочергового проведення енергетичного аудиту та впровадження заходів з підвищення енергоефективності.

В подальшому з метою усунення негативних впливів на роботу системи щоденного моніторингу, а саме: несвоєчасності внесення даних, внесення некоректних даних, передбачається автоматизація процесів, шляхом забезпечення дистанційної автоматичної передачі даних.

**4.4.2. Проведення енергетичного аудиту та проведення обстеження інженерних систем в бюджетних закладах**

Енергетичний аудит проводиться з метою пошуку можливостей енергозбереження та допомоги суб'єктам господарювання у визначенні напрямів ефективного енерговикористання , а також:

* оцінки відповідності розрахункового рівня енергетичної ефективності встановленим мінімальним вимогам до енергетичної ефективності будівель;
* надання рекомендацій щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівель, що враховують місцеві кліматичні умови, які є технічно та економічно обґрунтованими;
* встановлення фактичних показників енергетичної ефективності систем та визначається їх відповідність встановленим вимогам;
* встановлення обґрунтованих обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів;
* визначення шляхів раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, запровадження енергозберігаючих заходів;
* уникнення необгрунтованих витрат на проведення енергозберігаючих заходів;
* розв’язання конкретних завдань щодо підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів в кожному окремому випадку визначеному замовником, виходячи з його потреб;
* оцінки ефективності, повноти і обґрунтованості енергозберігаючих заходів, що вживаються суб’єктом господарської діяльності – замовником енергетичного аудиту;
* визначення відповідності фактичних питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів нормам питомих витрат.

У результаті проведення енергетичного аудиту проводиться сертифікація енергетичної ефективності та в обов’язковому порядку техніко-економічне обґрунтування впровадження заходів.

Обстеження енергетичних мереж (у тому числі обладнання) проводиться з метою оцінки фактичного стану інженерних систем будівель і їх елементів (у тому числі обладнання), встановлення фактичних показників енергетичної ефективності систем та розроблення рекомендацій щодо забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності інженерних систем.

Рекомендації з підвищення енергетичної ефективності інженерних систем розробляють з урахуванням віку інженерних систем будівлі, їх стану, способу їхньої експлуатації та обслуговування, технологій, що застосовувались під час встановлення систем у будівлі, порівняння цих технологій із сучасними технологіями та можливості застосування передових технологій.

Обсяг та перелік заходів з підвищення енергоефективності визначається на підставі виду енергії, яку використовують інженерні системи будівлі, що є комбінацією всіх доставлених енергоносіїв та відновлюваної енергії, що виробляється на території будівлі.

Рекомендації щодо підвищення рівня енергетичної ефективності інженерних систем будівлі мають враховувати місцеві кліматичні умови та бути технічно та економічно обґрунтованими.

Рекомендації з енергозбереження мають містити:

1) безвитратні заходи (закупівля палива з більш дешевого джерела; ощадливе використання наявних ресурсів; корекція заданої температури та графіків у системі автоматичного контролю; своєчасне вимкнення освітлення, зачинення дверей тощо) ;

2) низьковитратні заходи (навчання персоналу або поліпшення процедур експлуатації та обслуговування; контроль та оперативне планування; модернізація або доповнення системи автоматичного контролю);

3) високовитратні заходи (заміна або капітальна модифікація більшості енергетичних установок та інженерних систем; встановлення комплексних систем керування; утилізація теплоти; впровадження джерел відновлювальної енергії або встановлення когенераційних чи тригенераційних установок);

Рекомендації з енергозбереження оформляються з обов’язковим зазначенням таких відомостей:

1) опис наявних проблем, які будуть вирішені після виконання запропонованого заходу;

2) технічні параметри та опис запропонованих заходів (передумови виконання заходів, характеристика нового обладнання/матеріалів, основні та додаткові роботи, що необхідно виконати).

Обстеження інженерних систем здійснюється на регулярній основі. Періодичність визначається чинними нормативно-правовими актами.

Виконання робіт з енергоаудиту - сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем проводять особи, які пройшли відповідну професійну атестацію у встановленому чинним законодавством порядку.

Енергетичні сертифікати будівель та звіти обстеження інженерних мереж обов’язково вносяться та реєструються у відповідних базах згідно до чинних нормативно-правових актів.

Енергетичні аудити, проведені в попередні періоди, у межах реалізації Програми, за потреби, можуть бути використані для внесення до переліку об’єктів з метою впровадження заходів з енергозбереження в межах Програми.

Під час планування витрат на впровадження заходів з енергозбереження їх обсяг приймається відповідно до результатів проведеного енергетичного аудиту.

Роботи з розробки проектної документації на впровадження заходів проводяться виключно за результатами енергетичного аудиту.

Після завершення робіт із підвищення енергоефективності проводиться повторний енергетичний аудит, результатом якого є верифікація отриманих результатів, визначення класу енергетичної ефективності будівлі та відповідність вимогам енергетичної ефективності. Обов’язково виготовляється новий енергетичний сертифікат будівлі.

При плануванні витрат на впровадження заходів з енергозбереження, їх обсяг приймається у відповідності до результатів проведеного енергетичного аудиту.

За результатами енергетичного аудиту проводяться роботи по розробці проектної документації на впровадження заходів. Принципова схема основних етапів впровадження енергозберігаючих заходів приведена на рисунку 1.

Моніторинг споживання енергоносіїв

Аналіз енергоспоживання, ранжування об’єктів за рівнем споживання

Проведення енергетичного аудиту енергоємних будівель, розробка техніко-економічних обгрунтувань

Підготовка технічного завдання на виконання проєкту

Розробка проектно-кошторисної документації, проходження експертизи

Впровадження заходів

з енергозбереження

Рис.1.Алгоритм впровадження заходів з підвищення енергоефективності, контроль за якістю їх впровадження та верифікація результатів

Механізм фінансування заходів з енергозбереження на об’єктах бюджетної сфери наведено у Додатку 5 до Програми.

**4.5. Співфінансування проєктів**

Кошти Програми можуть бути використані при забезпеченні співфінансування частки обласного бюджету у проєктах, які відповідають меті і завданням Програми та фінансуються з інших джерел, таких як фонд регіонального розвитку, секторальна підтримка ЄС, міжнародна технічна допомога, тощо.

**4.6. Підвищення енергоефективності та розвитку відновлюваної енергетики суб’єктами підприємницької діяльності**

Наближення вартості на енергетичні ресурси до світових вимагає значного підвищення енергетичної ефективності виробництва.

У Львівській області налічується 2 611 великих, середніх та малих підприємств промисловості, більшість з яких потребують впровадження енергоефективних заходів, тому діяльність у сфері енергоефективності є актуальною для подальшого підвищення рівня розвитку і конкурентоспроможності цих підприємств.

Серед актуальних проблем, що постають перед промисловими підприємствами, варто виділити низьку енергоефективність та постійне зростання цін на всі види викопного палива та енергії, яка вироблена на їх основі. Це спричиняє високу енергоємність продукції та низьку її конкурентоспроможність на внутрішньому і зовнішньому ринках. Ключовим фактором вирішення проблеми є формування ефективної енергетичної стратегії кожного промислового підприємства та забезпечення її реалізації. Важливим етапом під час вибору стратегії енергозбереження є проведення стратегічного енергетичного аналізу, який передбачатиме дослідження зовнішніх та внутрішніх чинників, що впливають на енергоспоживання та енергоефективність підприємства, а також формування системи цілей з енергозбереження (відповідно до міжнародного стандарту ISO 50001). Підприємство має забезпечити проведення моніторингу, вимірювання та аналізу показників енергоефективності, на основі яких робляться висновки про ефективність обраної стратегії.

Львівщина є учасником проекту GIZ «Консультування підприємств щодо енергоефективності», який працює на трьох взаємопов’язаних напрямках: консультування підприємств, впровадження пілотних заходів на обраних підприємствах, розробка механізмів стимулювання та програм сприяння підприємствам.

Концепція проекту полягає в тому, що підприємства об’єднуються у мережу та визначають спільні енергоефективні цілі на найближчі роки, регулярно обмінюються досвідом та отримують кваліфіковану експертну підтримку і супровід.

Формування сприятливого клімату для підвищення енергоефективності промислових підприємств та впровадження енергоефективних технологій можливе за умови впровадження інноваційних програм, нормативно-правової регламентації діяльності з енергоспоживання, залучення інвестиційних коштів, а також цільового кредитування для реалізації енергозберігаючих, енергоефективних проєктів, обліку і контролю за витрачанням енергоносіїв, енергетичного аудиту, впровадження та забезпечення функціонування систем енергетичного менеджменту (в т.ч. сертифікація в системі ISO 50001).

Зниження викидів парникових газів внаслідок декарбонізації виробництва шляхом ширшого використання відновлюваних джерел енергії підвищить конкурентну спроможність товарів на зовнішніх ринках внаслідок уникнення фіскальних механізмів регулювання імпорту вуглецевоємних товарів в рамках реалізації Європейської зеленої угоди.

З метою стимулювання суб’єктів підприємницької діяльності, Програмою передбачено відшкодування відсотків за кредитами на впровадження систем енергетичного менеджменту ISO 50001, на проведення енергетичних обстежень, а також відшкодування відсотків протягом перших 12 місяців за користування кредитом в розмірі облікової ставки НБУ на встановлення обладнання та систем, що використовують відновлювані джерела енергії. Умовою відшкодування відсотків за кредитами є відсутність отримання суб’єктами підприємницької діяльності пільгового фінансування та стимулювання з інших джерел, а саме: «зелених» тарифів, пільгових кредитів з забезпеченням з державного, обласного чи місцевих бюджетів.

* 1. **Підтримка органів місцевого самоврядування в забезпеченні сталого енергетичного розвитку**

**4.7.1. Співфінансування розробки Планів Дій Сталого Енергетичного Розвитку та клімату**

Досягнення енергетичної самодостатності регіону вимагатиме посилення інституційної спроможності органів місцевої влади та місцевого самоврядування щодо планування та імплементації державної та регіональної політики у сфері енергоефективності, енергозбереження, розвитку відновлюваної енергетики та запобігання змінам клімату.

Міста та об’єднані територіальні громади відіграють ключову роль у розбудові сталих енергетичних систем та зниженні викидів парникових газів. Найбільші міста області вже приєдналися до ініціативи Європейської комісії «Угода мерів щодо клімату та енергетики» і взяли зобов’язання скоротити викиди парникових газів на 20% до 2020 року та на 30% до 2030 року. Розробка та впровадження планів дій щодо сталого енергетичного розвитку та клімату підписантів «Угоди мерів щодо клімату та енергетики» стане важливим інструментом досягнення мети Програми.

Обов’язковою умовою досягнення мети програми є розробка Планів Дій Сталого Енергетичного Розвитку та Клімату (SECAP), метою якого є скорочення органами місцевого самоврядування власних викидів СО2 щонайменше на 40% до 2030 року та розробку заходів з адаптації до змін клімату.

З метою стимулювання органів місцевого самоврядування до забезпечення сталого енергетичного розвитку Програмою передбачається співфінансування розробки Планів Дій Сталого Енергетичного Розвитку та клімату (SECAP) у розмірі 50%, але не більше 20 тис. гривень.

**4.7.2. Енергомоніторинг для міст та об’єднаних територіальних громад**

Проведення енергомоніторингу є системоутворюючою складовою системи енергоменеджменту.

В області працює система щоденного енергетичного моніторингу для бюджетних установ, яка адмініструється департаментом паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження.

При запровадженні системи енергетичного менеджменту громадам надається безоплатний доступ до системи енергомоніторингу.

* 1. **Популяризація енергоефективності та відновлюваної енергетики**

Підвищення енергоефективності та широке використання відновлюваної енергії не можливе без зміни свідомості суспільства. Багато заходів з енергозбереження загальнодоступні та можуть бути застосовані фактично всюди в побуті, на виробництві, в комунальній сфері тощо.

Метою є формування енергоефективного суспільства – усвідомлення переваг енергоефективності та відновлюваної енергетики, як економічних так і суспільних.

В межах Програми передбачається проведення комплексних заходів популяризації та інформування, а саме:

* ознайомлення з кращими практиками та проєктами у сфері енергоефективності та відновлюваної енергетики;
* організація прес-турів, форумів, виставок, круглих столів, конкурсів тощо;
* створення інформаційно-аналітично-популяризаційних ресурсів на основі веб-ресурсів, інтернет сторінок, чатів;
* впровадження регіональних відзнак «REenergy Lviv region» - відновлювана енергетика та «Eenergy Lviv region» - енергоефективність.

Всі учасники Програми (кредитно-фінансові установи, фізичні особи, юридичні особи, установи бюджетної сфери та органи місцевого самоврядування) беруть на себе зобов’язання приймати участь у популяризаційних заходах та забезпечують доступ до об’єктів та обладнання, за вимогою надають фото та відео звіти, інформацію щодо проведених заходів та коментарі.

**4.9. Напрями використання бюджетних коштів та результативні**

**показники**

На виконання вищенаведених завдань та заходів кошти обласного бюджету спрямовуються за наступними напрямами:

**4.9.1. Підвищення енергоефективності та впровадження джерел відновлюваної енергії в житловому фонді**

Підвищення енергоефективності :

- відшкодування 10% річних відсоткової ставки за кредитами, отриманими фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження (дана відсоткова ставка діє протягом 2021-2022 років, в подальшому після розробки і сталої роботи місцевих програм, фінансування даного заходу з обласного бюджету здійснюється із врахуванням індексу податкоспроможності територій (районів, міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад), що визначається станом на 1 січня кожного року, відповідно до вимог бюджетного законодавства у таких обсягах:

* для мешканців територій з індексом податкоспроможності до 0,50 включно – 15% річних відсоткової ставки кредитно-фінансової установи;
* для мешканців територій з індексом податкоспроможності від 0,51 до 0,80 –10% річних відсоткової ставки кредитно-фінансової установи;
* для мешканців територій з індексом податкоспроможності від 0,81 до 1,00 – 5% річних відсоткової ставки кредитно-фінансової установи;
* для мешканців територій з індексом податкоспроможності більше 1,00 –0% річних відсоткової ставки кредитно-фінансової установи);

- відшкодування 15% річних відсоткової ставки учасникам АТО (ООС) на сході України та членам сімей загиблих осіб в антитерористичній операції на сході України за кредитами, отриманими на впровадження заходів з енергозбереження;

- відшкодування відсоткової ставки в розмірі 10% протягом перших 12 місяців користування кредитом для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі - ОСББ), виключно за умови участі у Програмах державної установи «Фонд енергоефективності».

- впровадження відновлюваних джерел енергії:

- відшкодування частини тіла кредиту, залученого фізичними особами на встановлення обладнання та систем, що використовують відновлювані джерела енергії

**-** відшкодування 10% тіла кредиту фізичним особам, які отримали  кредити на встановлення мережевих сонячних електростанцій приватних домогосподарств, але не більше 50 тис. грн на одну особу;

**-** відшкодування 20% тіла кредиту фізичним особам, які отримали  кредити на встановлення автономних сонячних електростанцій приватних домогосподарств в т.ч. з системами акумулювання енергії, але не більше 75 тис. грн на одну особу;

**-** відшкодування 10% тіла кредиту фізичним особам, які отримали  кредити на встановлення малих вітрових електростанцій приватних домогосподарств, але не більше 75 тис. грн на одну особу;

  - відшкодування 10% тіла кредиту фізичним особам, які отримали  кредити на встановлення теплових насосів грунтового типу, але не більше 50,0 тис. грн на одну особу;

- відшкодування 10% тіла кредиту фізичним особам, які отримали  кредити на встановлення теплових насосів повітряного типу, але не більше 25,0 тис. грн на одну особу;

- відшкодування 20% тіла кредиту фізичним особам, які отримали  кредити на встановлення геліоколекторів, але не більше 20,0 тис. грн на одну особу.

- відшкодування 10% вартості сонячних електричних станцій приватних домогосподарств, придбаних і встановлених фізичними особами за власні кошти, але не більше 15 тис. грн на особу;

- відшкодування 20% вартості автономних (в т.ч. з системами акумулювання енергії) та мережевих (потужністю до 10 кВт) включносонячних електричних станцій приватних домогосподарств, придбаних і встановлених фізичними особами за власні кошти, але не більше 40 тис.грн на особу;

- відшкодування 10% вартості малих вітрових електричних станцій приватних домогосподарств, придбаних і встановлених фізичними особами за власні кошти, але не більше 50 тис.грн на особу;

- відшкодування 10% вартості теплових насосів ґрунтового типу, придбаних і встановлених фізичними особами за власні кошти, але не більше 50,0 тис. грн на особу;

- відшкодування 10% вартості теплових насосів повітряного типу, придбаних і встановлених фізичними особами за власні кошти, але не більше 25,0 тис. грн на особу;

- відшкодування 20% вартості геліоколекторів, придбаних і встановлених фізичними особами за власні кошти, але не більше 25,0 тис. грн на особу.

У межах Комплексної програми підвищення енергоефективності, енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики у Львівській області на 2021-2023 роки головним розпорядником коштів здійснюється виконання зобов’язань у частині компенсації відсотків за кредитами, тіла кредиту та частини власних коштів, залучених фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів та відновлюваних джерел енергії за Програмою енергозбереження для населення Львівщини на 2017 – 2020 роки, яка була затверджена рішенням Львівської обласної ради від 27.12.2016 №330 (зі змінами), згідно з умовами, які діяли на час укладання кредитного договору та інших вимог.

**4.9.2. Підвищення енергоефективності та впровадження джерел відновлюваної енергії в бюджетних установах області:**

– підтримка роботи інформаційно-аналітичної системи енергомоніторингу;

* проведення енергетичних обстежень (в т.ч. енергетичних аудитів, обстежень інженерних мереж, енергетична сертифікація) на об’єктах бюджетної сфери обласної комунальної власності;

– виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівель, споруд та об'єктів за результатами проведеного енергетичного аудиту;

* комплексна термомодернізація будівель;

– утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій (стіни, горища, перекриття, дахи, вхідні двері тощо);

– заміна вікон;

– встановлення енергоефективних вентиляційних систем;

– реконструкція систем опалення, автоматизація процесів підтримання температурних режимів;

– проведення реконструкції зовнішніх та внутрішніх теплових мереж, що знаходяться на балансі установ та організацій із заміною труб на попередньо ізольовані;

– проведення реконструкції систем освітлення в будівлях, шляхом заміни ламп на сучасні та високоефективні та встановлення систем автоматичного регулювання;

* для будівель, що приєднані до централізованого теплопостачання –встановлення індивідуальних теплових пунктів з влаштуванням автоматики погодного регулювання.
* реконструкція систем генерування теплової енергії з переходом на відновлювані джерела енергії;
* реалізація проєктів з енергозабезпечення на основі відновлюваних джерел енергії;
* впровадження та забезпечення функціонування систем енергетичного менеджменту (в т.ч. сертифікація в системі ISO 50001) в бюджетних установах;
* навчання відповідальних осіб бюджетних установ з метою впровадження та функціонування в закладах системи енергетичного менеджменту;
* матеріальне стимулювання за економію паливно-енергетичних ресурсів;
* запровадження інструментів автоматичного дистанційного збору показників про енергоспоживання бюджетних будівель.

Порядок впровадження заходів з підвищення енергоефективності на об’єктах бюджетної сфери наведено у Додатку 6 до Програми.

**4.9.3. Підтримка суб’єктів підприємництва у впровадженні енергоефективних заходів та відновлюваних джерел енергії:**

**-** відшкодування відсотків за кредитами в розмірі облікової ставки НБУ на впровадження систем енергетичного менеджменту ISO 50001;

**-** відшкодування відсотків за кредитами в розмірі облікової ставки НБУ на проведення енергетичних обстежень (в т.ч. енергетичні аудити, обстеження інженерних мереж, енергетична сертифікація);

**-** відшкодування відсотків за кредитами в розмірі облікової ставки НБУ протягом перших 12 місяців користування кредитом на встановлення обладнання та систем, що використовують відновлювані джерела енергії (при умові не використання інших джерел підтримки: «зелених» тарифів, пільгових кредитів з забезпеченням з державного, обласного чи місцевих бюджетів).

Відшкодування частини відсоткової ставки здійснюється юридичним та фізичним особам, які перебувають на різних системах оподаткування, що підпадають під визначення малих та середніх згідно з положенням Господарського кодексу України та здійснюють активну господарську діяльність неперервно не менше 12 місяців на території області та зареєстровані у Львівській області.

Порядок відшкодування відсотків за кредитами, залученими суб’єктами підприємницької діяльності на підвищення енергоефективності, встановлення інженерних споруд та систем, що використовують відновлювані джерела енергії, наведено у Додатку 7 до Програми.

Відшкодування відсотків за кредитами здійснюється на підставі Генерального договору про співробітництво щодо співфінансування суб’єктів підприємницької діяльності між головним розпорядником коштів обласного бюджету та кредитно-фінансовою установою (Додаток 8 до Програми).

**4.9.4 Підтримка органів місцевого самоврядування в забезпеченні сталого енергетичного розвитку:**

- співфінансування розробки Планів Дій Сталого Енергетичного Розвитку та клімату (SECAP) у розмірі 50%, але не більше 20 тис. гривень.

- співфінансування здійснюється для територій з індексом податкоспроможності до 0,8 включно за умови співфінансування з місцевих бюджетів. Першочергово фінансування розробки Планів Дій Сталого Енергетичного Розвитку та клімату (SECAP) здійснюється за кошти місцевого бюджету, як частки співфінансування.

Фінансування відбувається шляхом скерування коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам.

Органи місцевого самоврядування, які забезпечують співфінансування проектів подають департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження гарантійний лист місцевої ради про дотримання нею умов щодо забезпечення реалізації проекту на умовах співфінансування з місцевого бюджету.

**4.9.5. Популяризація енергоефективності та відновлюваної енергетики**

- створення та підтримка роботи інформаціно-аналітично-популяризаційних ресурсів на основі веб-ресурсів, інтернет сторінок, чатів, телепередач тощо.

**5. Відповідальні виконавці Програми**

Координацію виконання Програми здійснює департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації, контроль за її виконанням покладається на профільну постійну комісію Львівської обласної ради.

Відповідальним виконавцем у частині забезпечення виконання робіт із реконструкції, капітального ремонту бюджетних установ, проведення енергетичних аудитів тощо є їх балансоутримувачі та профільні департаменти (управління) облдержадміністрації в підпорядкуванні яких перебувають бюджетні установи.

**6. Очікувані результати**

Забезпечення ефективної системи управління енергозбереженням в області, втілення комплексу заходів, спрямованих на підвищення енергоефективності, розвитку відновлюваної енергетики в бюджетній сфері та житловому фонді при фінансовій підтримці з бюджетів усіх рівнів дозволить досягти:

* скорочення бюджетних видатків на оплату паливно-енергетичних ресурсів;
* формування енергоефективного суспільства;
* підвищення рівня управління енергозбереженням в бюджетній сфері;
* продовження терміну експлуатації будівель житлового фонду та бюджетної сфери;
* підвищення рівня кліматичного комфорту в закладах бюджетної сфери;
* зменшення використання традиційних енергетичних ресурсів;
* запобігання змінам клімату внаслідок зменшення викидів парникових газів.

**Перелік завдань, заходів та показників обласної (бюджетної) цільової програми**

**Комплексна програма підвищення енергоефективності, енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики у Львівській області**

**на 2021-2027 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва завдання** | | **Перелік заходів завдання** | **Показники виконання заходу, один. виміру** | **Виконавець заходу, показника** | **Фінансування** | | **Очікуваний результат** |
| **Джерела\*** | **Обсяги, тис. грн.** |
| **2021 рік** | | | | | | | | |
| **1.** | **Завдання 1**  **Підвищення енергоефективності та впровадження джерел відновлюваної енергії в житловому фонді** | **Захід 1**  Відшкодування відсоткової ставки за кредитами, отриманими фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження | | ***затрат***  Обсяги видатків пов’язаних із відшкодуванням відсотків для населення  **11 000 тис. грн.** | **Департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації** | **Обласний бюджет** | **11 000** | Сприяння в реалізації населенням області енергоефективних заходів з метою зменшення обсягів споживання енергоресурсів |
| ***продукту***  Кількість осіб, яким видано кредити на енергозберігаючі заходи  **3500 осіб** |
| ***ефективності***  Середній розмір компенсації на одну особу  **3850 грн** |
| ***якості***  Динаміка кількості виданих кредитів на енергозберігаючі заходи для населення в порівнянні з попереднім роком  **+15%** |
| **Захід 2**  Відшкодування відсотків за кредитами протягом перших 12 місяців користування кредитом, за умови участі у Програмах  ДУ " Фонд енергоефективності" | | ***затрат***  Обсяги видатків пов’язаних із відшкодуванням відсотків для ОСББ  **2 000 тис. грн.** | **2 000** | Підвищення енергоефективності будівель житлового фонду області. |
| ***продукту***  Кількість ОСББ, яким видано кредити на енергозберігаючі заходи  **10** |
| ***ефективності***  Середній розмір кредиту на одне ОСББ  **200 тис. грн.** |
| ***якості***  Динаміка кількості виданих кредитів на енергозберігаючі заходи для ОСББ в порівнянні з попереднім роком  **+40%** |
| **Захід 3**  Відшкодування частини тіла кредиту, залученого фізичними особами на встановлення обладнання та систем, що використовують відновлювані джерела енергії | | ***затрат***  Обсяги видатків пов’язаних із відшкодуванням частини тіла кредиту для фізичних осіб  **1 000 тис грн** | **1 000** | Сприяння впровадженню населенням відновлюваних джерел енергії з метою зменшення використання енергетичних ресурсів, зменшення шкідливого впливу традиційних видів паливана екологію |
| ***продукту***  Кількість осіб, яким видано кредити  ***25 осіб*** |
| ***ефективності***  Середній розмір компенсації на одну особу  **40 тис. грн.** |
| ***якості***  Динаміка кількості виданих кредитів в порівнянні з попереднім роком  **+50%** |
|  |  | **Захід 4**  Відшкодування частини вартості обладнання , що використовує відновлювані джерела енергії та яке придбане і встановлене фізичними особами за власні кошти | | ***затрат***  Обсяги видатків пов’язаних із відшкодуванням частини вартості обладнання для фізичних осіб  **1 000 тис грн** | **1 000** | Сприяння впровадженню населенням відновлюваних джерел енергії з метою зменшення використання енергетичних ресурсів, зменшення шкідливого впливу традиційних видів паливана екологію |
| ***продукту***  Кількість осіб, яким видано відшкодування  ***25 осіб*** |
| ***ефективності***  Середній розмір компенсації на одну особу  **25 тис. грн.** |
| ***якості***  Динаміка кількості виданих кредитів в порівнянні з попереднім роком  ***+50%*** |
| **Усього на програму:** | | | | | |  | **15 000** |  |

**Директор департаменту**

**паливно-енергетичного комплексу**

**та енергозбереження** **Б.П. КЕЙВАН**

**Додаток 1**

до комплексної програми підвищення енергоефективності, енергозбереження та

розвитку відновлюваної енергетики

у Львівській області на 2021-2023 роки

**Порядок**

**відшкодування відсотків та частини тіла кредиту за кредитами, залученими фізичними особами та ОСББ на впровадження енергозберігаючих заходів та встановлення обладнання та систем, що використовують відновлювані джерела енергії (далі – Порядок)**

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на часткове відшкодування відсоткових ставок та відшкодування частини тіла кредиту за залученими в кредитно-фінансових установах коротко- і середньостроковими кредитами, що надаються фізичним особам та ОСББ на впровадження енергозберігаючих технологій.
2. Відшкодування відсоткової ставки та частини тіла кредиту здійснюється на підставі Генерального Договору про співробітництво між головним розпорядником коштів обласного бюджету, передбачених на фінансування заходів з енергозбереження, та кредитно-фінансовою установою.
3. Відшкодування частини тіла кредиту фізичним особам здійснюється за кредитами, залученими на заходи згідно з переліком пунктів 1 – 4 додатку 1 до Генерального договору про співробітництво (Додаток 2 до Програми).
4. Відшкодування відсоткової ставки фізичним особам здійснюється за кредитами, залученими на заходи згідно з переліком пунктів 5 – 7 у додатку 1 до Генерального договору про співробітництво (Додаток 2 до Програми).
5. Відшкодування відсоткової ставки ОСББ здійснюється за кредитами, залученими на заходи, наведені у додатку 1 до Генерального договору про співробітництво (Додаток 3 до Програми).
6. Відшкодування відсоткової ставки та частини тіла кредиту відбувається на підставі такого пакету документів (зберігається в Кредитно-фінансовій установі і є доступним для ознайомлення за вимогою головного розпорядника коштів):
   * Паспорт Позичальника (1-4,11 ст.), (копія, засвідчена Позичальником);
   * Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (копія, засвідчена Позичальником);
   * Посвідчення учасника бойових дій (для учасників АТО/ООС);
   * Посвідчення члена сім’ї загиблого в Антитерористичній операції (ОСС) (для членів сімей загиблих учасників АТО/ООС);
   * Кредитний договір;
   * Документи, які підтверджують цільове використання кредитних коштів;
   * Рахунок-фактура;
   * Договір купівлі-продажу або інший документ, який підтверджує сплату коштів за придбаний товар або виконані роботи;
   * Документ, який підтверджує факт впровадження енергозберігаючих заходів;
   * Акт приймання-передачі товару/Акт про надання послуг або накладна на товар;
   * Письмове повідомлення від ДУ «Фонд енергоефективності» про схвалення заявки ОСББ на затвердження проекту (для ОСББ).
7. Вищезазначений пакет документів формує та зберігає в себе кредитно- фінансова установа, яка видала відповідний кредит. Кредитно-фінансові установи в кредитному договорі у графі: «Цілі кредитування» зобов’язані зазначати «За комплексною програмою підвищення енергоефективності, енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики у Львівській області на 2021-2027 роки».
8. Кредитно-фінансові установи щотижнево подають головному розпорядникові коштів обласного бюджету Реєстр нових Позичальників, які отримали кредит на вищезазначені цілі, а також не пізніше п’ятнадцятого числа наступного місяця подають зведений Реєстр Позичальників, які взяли кредити в цих установах, де зазначається сума відшкодування за конкретний місяць.
9. Відшкодування відбувається помісячно, шляхом перерахунку головним розпорядником коштів обласного бюджету на один обумовлений Генеральним Договором чи іншими договорами транзитний або поточний рахунок відповідної Кредитно-фінансової установи, яка, у свою чергу, розподіляє ці кошти на поточні рахунки Позичальників, про що головному розпоряднику коштів надаються відповідні виписки чи підтверджувальні документи.

**Директор департаменту**

**паливно-енергетичного комплексу**

**та енергозбереження облдержадміністрації Богдан КЕЙВАН**

**Додаток 2**

до комплексної програми підвищення енергоефективності, енергозбереження та

розвитку відновлюваної енергетики

у Львівській області на 2021-2023 роки

**ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР №\_\_\_**

**про співробітництво**

**м. Львів «» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ року**

**Департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської обласної державної адміністрації**(надалі – Департамент), в особі директора **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_з однієї сторони, та \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (надалі – Кредитно-фінансова установа), в особі­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з іншої сторони(далі – Сторони), уклали цей Договір про наступне:

**1. Предмет Договору**

1.1.Предметом цього Договору є встановлення основних умов та принципів співпраці Сторін у процесі надання Департаментом часткової компенсації відсотків та частини тіла кредиту за кредитами фізичним особам (далі – Позичальникам), які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені в додатку 1 до цього Договору, у межах комплексної Програми підвищення енергоефективності, енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики у Львівській області на 2021-2027 роки, затвердженої рішенням Львівської обласної ради від \_\_\_\_\_\_\_\_ року №\_\_\_\_\_\_\_(далі – Програма), у розмірах та порядку, що визначено цим Договором.

1.2.Кредитування Позичальників здійснюється Кредитно-фінансовою установою відповідно до внутрішніх нормативних документів Кредитно-фінансової установи.

1.3. Департамент надає відшкодування відсоткової ставки в розмірі 5% -15% річних відсоткової ставки кредитно-фінансової установи.

1.4. Департамент надає відшкодування частини тіла кредиту:

**-** відшкодування 10% тіла кредиту фізичним особам, які отримали  кредити на встановлення мережевих сонячних електростанцій приватних домогосподарств, але не більше 50 тис. грн. на одну особу;

**-** відшкодування 20% тіла кредиту фізичним особам, які отримали  кредити на встановлення автономних сонячних електростанцій приватних домогосподарств в т.ч. з системами акумулювання енергії, але не більше 75 тис. грн. на одну особу;

**-** відшкодування 10% тіла кредиту фізичним особам, які отримали  кредити на встановлення малих вітрових електростанцій приватних домогосподарств, але не більше 75 тис. грн. на одну особу;

  - відшкодування 10% тіла кредиту фізичним особам, які отримали  кредити на встановлення теплових насосів грунтового типу, але не більше 50,0 тис. грн. на одну особу;

- відшкодування 10% тіла кредиту фізичним особам, які отримали  кредити на встановлення теплових насосів повітряного типу, але не більше 25,0 тис. грн. на одну особу;

- відшкодування 20% тіла кредиту фізичним особам, які отримали  кредити на встановлення геліоколекторів, але не більше 20,0 тис. грн. на одну особу.

1.5. Кредити надаються в національній валюті, на строк не більше 5 (п`яти) років для заходів з підвищення енергоефективності, строк не обмежується для відшкодування тіла кредиту , на підставі цього Договору.

**2. Основні завдання Сторін**

2.1. Для досягнення цілей за цим Договором Сторони зобов'язуються:

- спрямовувати зусилля на виконання умов Програми;

- проводити заходи з пошуку Позичальників, які бажають отримати кредит у Кредитно-фінансовій установі та отримати право на часткове погашення відсотків за кредитом або відшкодування тіла кредиту на встановлення обладнання та систем, що використовують відновлювані джерела енергії, відповідно до умов Програми;

- обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією, що стосується предмету цього Договору, проводити спільні консультації і переговори, встановлювати науково-технічні та комерційно-фінансові зв’язки з третіми особами й інформувати один одного про результати подібних контактів.

**3. Обов'язки і права Департаменту:**

**3.1. Департамент зобов'язується:**

3.1.1. Прийняти, розглянути сформовані Кредитно-фінансовою установою Реєстри Позичальників, які отримали кредит на цілі, передбачені в додатку 1 до цього Договору.

3.1.2. Резервувати за Позичальниками кошти, необхідні для часткової компенсації відсотків або частини тіла кредиту за Кредитним договором, відповідно до Реєстру Позичальників, наданого Кредитно-фінансовою установою, згідно з пунктом 3.1.1 цього Договору.

3.1.3. Прийняти, розглянути сформовані Кредитно-фінансовою установою зведені Реєстри Позичальників, згідно з пунктом 4.1.6 цього Договору.

3.1.4. Перераховувати кошти часткової компенсації відсотків або тіла кредиту, згідно із зведеними Реєстрами Позичальників, на транзитний рахунок **№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, що відкритий у Кредитно-фінансовій установі **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.

3.1.5. Надавати Кредитно-фінансовій установі на її письмову вимогу (але не частіше одного разу на місяць) довідку-розрахунок про суму коштів, які зарезервовані за Позичальниками і використані на часткове погашення відсотків та частини тіла кредиту за Кредитними договорами.

3.1.6. Повідомляти Кредитно-фінансову установу про всі зміни, що можуть вплинути на виконання Сторонами умов цього Договору за 3 дні до набрання ними чинності.

3.1.7. Не розголошувати відомості, які становлять банківську та комерційну таємницю Кредитно-фінансової установи, а також відомості, які стали відомі Департаменту у зв'язку з виконанням обов'язків за цим Договором.

3.1.8. Виконувати інші зобов’язання за цим Договором.

**3.2. Департамент має право**

3.2.1. Вносити на розгляд Кредитно-фінансової установи пропозиції щодо вдосконалення правовідносин за цим Договором, а також схеми кредитування Позичальників.

3.2.2. Здійснювати контроль за дотриманням Кредитно-фінансовою установою умов цього Договору.

3.2.3. Здійснювати заходи із перевірки пакетів документів Позичальників (згідно з додатком 4 до цього Договору) та контроль за цільовістю використання кредитів, отриманих за Програмою, відповідно до умов цього Договору, за умови попереднього письмового повідомлення про це Кредитно-фінансової установи за 10 робочих днів.

**4. Обов'язки і права Кредитно-фінансової установи**

**4.1. Кредитно-фінансова установа зобов'язується:**

4.1.1.Надавати кредити Позичальникам на цілі, передбачені в додатку 1 до цього Договору, у порядку, передбаченому внутрішніми нормативними документами Кредитно-фінансової установи.

4.1.2. Визначати суму коштів, яка необхідна для часткової компенсації відсотків та частини тіла кредиту за Кредитним договором для кожного Позичальника, виходячи з умов, передбачених у пункті 1.3 цього Договору, та відображати це у зведеному Реєстрі Позичальників.

4.1.3. Формувати та зберігати в кредитно-фінансовій установі щодо кожного Позичальника, який отримав кредит у Кредитно-фінансовій установі, відповідно до умов цього Договору, пакет документів, згідно з переліком, визначеним у додатку 4 до цього Договору.

4.1.4 Формувати Реєстр Позичальників, які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на цілі передбачені цим Договором, згідно з формою, наведеною у додатку 2 до цього Договору.

4.1.5. Не рідше одного разу в місяць подавати Департаментові сформовані за цей час Реєстри Позичальників, які отримали кредит за Програмою.

4.1.6. Формувати та подавати Департаментові, не пізніше п’ятнадцятого числа наступного місяця, зведений Реєстр Позичальників, згідно з формою додатка 3 до цього Договору.

4.1.7. Перераховувати скеровані Департаментом на рахунок Кредитно-фінансової установи кошти, призначені для часткової компенсації відсотків та частини тіла кредиту, на поточні рахунки Позичальників, відповідно до умов цього Договору та інших договорів, укладених у межах цього Договору**.**

4.1.8. Повідомляти Департамент про дострокове погашення кредиту на наступний робочий день після його погашення, а залишок коштів, призначених на часткове відшкодування відсотків за кредитом, повертати на рахунок Департаменту.

4.1.9. Здійснювати заходи з популяризації Програми, зокрема щодо надання часткової компенсації відсотків Позичальникам, які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені в додатку 1 до цього Договору.

4.1.10. Виконувати інші зобов’язання за цим Договором.

4.1.11.У кредитних договорах, які укладатимуться з Позичальниками, у графі «Ціль кредитування» зазначати: «Комплексною програмою підвищення енергоефективності, енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики у Львівській області на 2021-2027 роки» з подальшим переліком товарів і послуг, на які надається кредит.

**4.2. Кредитно-фінансова установа має право**:

4.2.1. Відмовити Позичальникові в наданні кредиту у випадку:

- невідповідності Позичальника вимогам Кредитно-фінансової установи та умовам цього Договору;

- прийняття кредитним комітетом Кредитно-фінансової установи рішення про відмову у видачі кредиту.

**5. Відповідальність Сторін**

5.1.У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі завдані у зв’язку з цим збитки.

5.2. Кредитно-фінансова установа несе відповідальність за не включення осіб, які отримали кредит за Програмою, у Зведений Реєстр згідно з додатком 3 до цього Договору.

5.3. Департамент не несе відповідальності за несвоєчасне, до 2-х місяців, перерахування коштів часткової компенсації відсотків Позичальників з обласного бюджету.

5.4. Кредитно-фінансова установа не несе відповідальності за відмову Департаменту здійснювати часткове погашення відсотків за кредитами, згідно із сформованими Кредитно-фінансовою установою зведеними Реєстрами.

**6. Форс-мажорні обставини**

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це стало наслідком причин, що не контролюються невиконуючою стороною. До таких причин належать: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, перебої в постачанні електроенергії та вихід з ладу телекомунікацій, збої комп’ютерних систем, пожежі, страйки, військові дії, громадське безладдя і таке інше, але не обмежуються ними.

**7. Строк дії Договору**

7.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами зобов’язань.

7.2. Цей Договір може бути розірваний лише за згодою Сторін. Сторона, що бажає розірвати Договір, подає заяву не раніше, ніж за 30 днів до пропонованого дня припинення дії Договору.

7.3. Після закінчення дії Договору Департамент зобов’язується здійснювати часткове погашення відсотків за кредитами, згідно із сформованими Кредитно-фінансовою установою зведеними Реєстрами, до повного виконання перед Позичальником зобов’язань за кредитом.

**8. Прикінцеві положення**

8.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору вносяться лише за згодою Сторін, шляхом укладання додаткових договорів.

8.2. У разі виникнення спорів у ході виконання цього Договору, Сторони намагатимуться вирішувати їх шляхом переговорів. Зацікавлена Сторона має право звернутися до господарського суду, якщо під час переговорів Сторони не дійшли згоди щодо врегулювання спору.

8.3. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.

8.4. Департамент підтверджує, що Позичальники, внесені до зведених Реєстрів згідно з кредитними договорами та умовами цього Договору, є учасниками Програми та зобов’язуються відповідно до умов цього Договору здійснювати часткову компенсацію відсотків.

**9.Місцезнаходження та реквізити Сторін**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кредитно-фінансова установа** | **Департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської облдержадміністрації**  **вул. В. Винниченка, 18, м.Львів, 79008**,  **Особовий рахунок №**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в ГУДКСУ у **Львівській області**,  МФО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **код** ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_.  **Директор департаменту** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **м.п.** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. |

Додаток 1

до Генерального договору

№\_\_\_\_\_\_

від «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_ року

**Цілі кредитування,**

**які забезпечують підвищення енергоефективності та розвиток відновлюваної енергетики і передбачають**

**відшкодування частини відсотків та частини тіла кредиту за кредитами для фізичних осіб**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Цілі** | **Обладнання та матеріали** |
|  | Сонячна електростанція приватного домогосподарства | Фотоелектричні панелі, інвертор, система кріплень сонячних панелей на даху/землі, трекер, кабель та конектори для фотоелектричних систем, щит електричний для приєднання, сонячних панелей до інвертора, захисне та комутаційне обладнання для системи, контролери, система акумуляції енергії, прилади обліку електроенергії. |
|  | Мала вітрова електрична станція приватного домогосподарства | Вітрогенератор, контролер, інвертор, щогла, щит електричний для приєднання вітрогенератора до інвертора, захисне та комутаційне обладнання для системи, система акумуляції енергії, контролери заряду, прилади обліку електроенергії. |
|  | Система сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання | Сонячний колектор, циркуляційний насос чи насосна група, контролер, розширювальний бак, бак-акумулятор, теплообмінник, трубопроводи, теплова ізоляція для трубпроводів, запірно-регулювальна арматура та фітинги, теплоносій для заповнення системи. |
|  | Теплонасосна система для водяної або повітряної системи опалення та/або гарячого водопостачання | Тепловий насос повітряного або грунтового типу, розподільний колектор з терморегуляторами, фітинги, бак-акумулятор, теплообмінник, насос, мембранний розширювальний бак, регулятори температури, запірно-регулювальна арматура. |
|  | Утеплення зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів | Вироби (плити, рулони) з мінеральної вати,  вироби теплоізоляційні зі скляного штапельного волокна,  плити пінополістирольні (пінопласт),  екструдований пінополістирол,  газо- та пінозолобетон,  вироби з жорсткого пінополіуретану,  вироби зі спіненого пінополіетилену,  вироби зі спіненого хімічно зшитого пінополіетилену,  вироби зі спіненого хімічно зшитого пінополіетилену з покриттям алюмінієвою фольгою,  целюлозний утеплювач,  вироби теплоізоляційні перлітоцементні та перлітогіпсові,  вироби перлітобентонітові теплоізоляційні,  вироби цементополістирольні,  бетони ніздрюваті. |
|  | Світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом (крім однокамерних) | Вікна,  балконні двері з енергозберігаючим склом. |
|  | Системи опалення | Котли на твердому паливі,  котли піролізні (газогенераторні),  котли, що працюють на природному газі – конденсаційні з ККД вище 91%,  радіатори опалення з терморегулятором/автоматичнимрегулятором температури повітря в приміщенні,  терморегулятор/автоматичний регулятор температури повітряв приміщенні,  термостатичний елемент, привід (мотор,термопривід), електронний термостат, клапан терморегулятора, клапан терморегулятора, вбудований у радіатор),  системи електроопалення з тепловою акумуляцією. |

**Кредитно-фінансова установа Департамент:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Додаток 2

до Генерального договору

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

від «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_ року

**Реєстр № \_\_\_\_\_\_\_\_**

**Позичальників, які отримали кредит у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**за Комплексною Програмою підвищення енергоефективності, енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики у Львівській області на 2021-2023 роки**

**за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ р.**

(місяць)

**Реквізити Кредитно-фінансової установи:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Прізвище, ім’я та побатькові | Ідентифікаційний номер | Ціль кредиту | Номер і дата Кредитного  договору | Строк Кредитного договору | Відсоткова ставка за користування кредитом, % | Розмір компенсації,% | Сума кредиту | Розмір компенсації  за весь строк  кредитування,  грн | Місце реєстрації Позичальника  (район,місто) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього | | | | | | | |  |  |  |

**Кредитно-фінансова установа:**

“\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **М.П.** (посада, прізвище та ініціали)*(підпис)*

Додаток 3 до Генерального договору

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

від «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_ року

**Зведений реєстр № \_\_\_\_\_\_\_\_**

**Позичальників, які отримали кредит у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**за Комплексною Програмою підвищення енергоефективності, енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики у Львівській області на 2021-2023 роки**

**за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ р.**

(місяць)

**Реквізитикредитно-фінансової установи:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Прізвище, ім’я та  побатькові | Ідентифікаційний номер | Ціль кредиту | Номер і дата Кредитного  договору | Строк Кредитного договору | Сума кредиту | Відсоткова ставка за користування кредитом, % | Розмір  компенсації,  % | Розмір  компенсації,  грн | Сума, з якої нараховується розмір компенсації, грн | Період,за який нараховуються відсотки,  у днях |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього | | | | | | | | |  |  |  |

**Кредитно-фінансова установа:**

“\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **М.П.** (посада, прізвище та ініціали)*(підпис)*

Додаток 4

до Генерального договору

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

від «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_ року

**Перелік документів,**

**які необхідні для відшкодування відсотків за користування кредитом**

* Паспорт Позичальника (1-4, 11 стор.), (копія, засвідчена Позичальником);
* Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;
* Кредитний договір.

Документи, які підтверджують цільове використання кредитних коштів:

* + Рахунок**-**фактура;
  + Договір купівлі-продажу, або документ, що підтверджує сплату коштів за придбаний товар чи виконані роботи (копія);
  + Документ, що підтверджує факт впровадження енергозберігаючих заходів.
  + Акт прийому-передачі товару/Акт про надання послуг або накладна на товар.

**Кредитно-фінансова установа Департамент**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Додаток 3**

до Комплексної програми підвищення енергоефективності та розвитку відновлюваної енергетики

Львівської області на 2021 – 2023 роки

**ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР №\_\_\_**

**про співробітництво щодо співфінансування ОСББ**

**м. Львів \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_ року**

**Департамент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(далі – Департамент), в особі директора \_\_\_\_\_\_\_\_, який діє на підставі Положення про департамент, з однієї сторони, та **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(надалі – Кредитно-фінансова установа), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з іншої сторони, уклали цей Договір про таке:

**1. Предмет Договору**

1.1.Предметом цього Договору є встановлення основних умов та принципів співпраці Сторін у процесі надання Департаментом часткової компенсації відсотків за кредитами для ОСББ (далі – Позичальникам), які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені в додатку 1 до цього Договору, у межах Програми енергозбереження для населення Львівщини на 2017 – 2020 роки, затвердженої рішенням Львівської обласної ради від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ року № \_\_\_\_\_\_\_ (далі – Програма), у розмірах та порядку, що визначено цим Договором.

1.2.Кредитування Позичальників здійснюється Кредитно-фінансовою установою відповідно до внутрішніх нормативних документів Кредитно-фінансової установи.

1.3. Департамент надає компенсацію відсоткової ставки в розмірі 10% протягом перших 12 місяців користування кредитом.

**2. Основні завдання Сторін**

2.1. Для досягнення цілей за цим Договором Сторони зобов’язуються:

- спрямовувати зусилля на виконання умов Програми;

- проводити заходи з пошуку Позичальників, які бажають отримати кредит у Кредитно-фінансовій установі та отримати право на часткове погашення відсотків за кредитом, відповідно до умов Програми;

- обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією, що стосується предмету цього Договору, проводити спільні консультації і переговори, встановлювати науково-технічні та комерційно-фінансові зв’язки з третіми особами й інформувати один одного про результати таких контактів.

**3. Обов'язки та права Департаменту:**

**3.1. Департамент зобов’язується:**

3.1.1. Прийняти, розглянути сформовані Кредитно-фінансовою установою

Реєстри Позичальників, які отримали кредит на цілі, передбачені в додатку 1 до цього Договору.

3.1.2. Резервувати за Позичальниками кошти, необхідні для часткової компенсації відсотків за Кредитним договором, відповідно до Реєстру Позичальників, наданого Кредитно-фінансовою установою, згідно з п. 3.1.1 цього Договору.

3.1.3. Прийняти, розглянути сформовані Кредитно-фінансовою установою зведені реєстри Позичальників, згідно з п.4.1.6 цього Договору.

3.1.4. Перераховувати кошти компенсації відсотків, згідно із зведеними Реєстрами на транзитний рахунок №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що відкритий у Кредитно-фінансовій установі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3.1.5. Надавати Кредитно-фінансовій установі на її письмову вимогу (але не частіше одного разу на місяць) довідку-розрахунок про суму коштів, які зарезервовані за Позичальниками і використані на часткове погашення відсотків за Кредитними договорами.

3.1.6. Повідомляти Кредитно-фінансову установу про всі зміни, що можуть вплинути на виконання Сторонами умов цього Договору за 3 дні до набрання ними чинності.

3.1.7. Не розголошувати відомостей, які становлять банківську та комерційну таємницю Кредитно-фінансової установи, а також відомостей, які стали відомі Департаментові у зв'язку з виконанням обов’язків за цим Договором.

3.1.8. Виконувати інші зобов’язання за цим Договором.

**3.2. Департамент має право**

3.2.1. Вносити на розгляд Кредитно-фінансової установи пропозиції щодо вдосконалення правовідносин за цим Договором, а також схеми кредитування Позичальників.

3.2.2. Здійснювати контроль за дотриманням Кредитно-фінансовою установою умов цього Договору.

3.2.3. Здійснювати заходи з перевірки пакетів документів Позичальників (згідно з додатком 4 до цього Договору) та контроль за цільовим використанням кредитів, отриманих за Програмою, відповідно до умов цього Договору, за умови попереднього письмового повідомлення про це Кредитно-фінансової установи за 10 робочих днів.

**4. Обов’язки та права Кредитно-фінансової установи**

**4.1. Кредитно-фінансова установа зобов’язується:**

4.1.1.Надавати кредити Позичальникам на цілі, передбачені в додатку 1 до цього Договору, у порядку, передбаченому внутрішніми нормативними документами кредитно-фінансової установи.

4.1.2. Визначати суму коштів, яка необхідна для часткової компенсації відсотків за Кредитним договором для кожного Позичальника, виходячи з умов, передбачених у п.1.3 цього Договору, та відобразити це у зведеному реєстрі.

4.1.3. Формувати та зберігати в кредитно-фінансовій установі щодо кожного Позичальника, який отримав кредит у Кредитно-фінансовій установі, відповідно до умов цього Договору, пакет документів, згідно з переліком, визначеним у додатку 4 до цього Договору.

4.1.4 Формувати Реєстр Позичальників, які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на цілі передбачені цим Договором, за формою, наведеною в додатку 2 до цього Договору.

4.1.5. Не рідше одного разу в місяць подавати Департаменту сформовані за цей час Реєстри нових Позичальників, які отримали кредит за Програмою.

4.1.6. Формувати та подавати Департаментові, не пізніше п’ятнадцятого числа наступного місяця, зведений Реєстр Позичальників, за формою, наведеною в додатку 3 до цього Договору.

4.1.7. Перераховувати скеровані Департаментом на рахунок Кредитно-фінансової установи кошти, призначені для компенсації відсотків на поточні рахунки Позичальників, відповідно до умов цього Договору та інших договорів, укладених у межах цього Договору**.**

4.1.8. Повідомляти Департамент про дострокове погашення кредиту на наступний робочий день після його погашення, а залишок коштів, призначених на часткове відшкодування відсотків за кредитом, повертати на рахунок Департаменту.

4.1.9. Здійснювати заходи з популяризації Програми, зокрема щодо надання часткової компенсації відсотків Позичальникам, які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені в додатку 1 до цього Договору.

4.1.10. Виконувати інші зобов’язання за цим Договором.

4.1.11.У Кредитних договорах, які укладатимуться з Позичальниками в графі «Ціль кредитування» зазначати: «за Програмою енергозбереження для населення Львівщини на 2017 – 2020 роки» з подальшим переліком товарів і послуг, на які надається кредит.

**4.2. Кредитно-фінансова установа має право**:

4.2.1. Відмовити Позичальникові в наданні кредиту у разі:

- невідповідності Позичальника вимогам Кредитно-фінансової установи та умовам цього Договору;

- прийняття кредитним комітетом Кредитно-фінансової установи рішення про відмову у видачі кредиту.

**5. Відповідальність Сторін**

5.1.У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі завдані у зв’язку з цим збитки.

5.2. Кредитно-фінансова установа несе відповідальність за невключення осіб, які отримали кредит за Програмою у Зведений реєстр згідно з додатком 3 до цього Договору.

5.3. Департамент не несе відповідальності за несвоєчасне, до 2 місяців, перерахування коштів часткової компенсації відсотків Позичальників з обласного бюджету.

5.4. Кредитно-фінансова установа не несе відповідальності за відмову Департаменту здійснювати часткове погашення відсотків за кредитами, згідно із сформованими Кредитно-фінансовою установою зведеними Реєстрами.

**6. Форс-мажорні обставини**

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це стало наслідком причин, що не контролюються невиконуючою стороною. До таких причин належать: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, перебої в постачанні електроенергії та вихід з ладу телекомунікацій, збої комп’ютерних систем, пожежі, страйки, військові дії, громадське безладдя і таке інше, але не обмежуються ними.

**7. Строк дії Договору**

7.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами зобов’язань.

7.2. Цей Договір може бути розірваний лише за згодою Сторін. Сторона, що бажає розірвати Договір, подає заяву не раніше, ніж за 30 днів до пропонованого дня припинення дії Договору.

7.3. Після закінчення дії Договору Департамент зобов’язується здійснювати часткове погашення відсотків за кредитами, згідно зі сформованими Кредитно-фінансовою установою зведеними Реєстрами, до повного виконання перед Позичальником зобов’язань за кредитом.

**8. Прикінцеві положення**

8.1. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору вносяться лише за згодою Сторін, шляхом укладання додаткових договорів.

8.2. У разі виникнення спорів у ході виконання цього Договору Сторони намагатимуться вирішувати їх шляхом переговорів. Зацікавлена Сторона має право звернутися до господарського суду, якщо під час переговорів Сторони не дійшли згоди щодо врегулювання спору.

8.3. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.

8.4. Департамент підтверджує, що Позичальники, внесені до зведених Реєстрів згідно з кредитними договорами та умовами цього Договору, є учасниками Програми та зобов’язуються відповідно до умов цього Договору здійснювати часткову компенсацію відсотків.

**9. Місцезнаходження та реквізити Сторін**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кредитно-фінансова установа**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. | **Департамент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Львівської облдержадміністрації**  **79008**, **м.Львів, вул. Винниченка, 18,**  **Особовий рахунок №** \_\_\_\_\_\_\_\_\_  **в ГУДКСУ у Львівській області,**  **МФО\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**  **код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**  **Директор департаменту**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**м.п. |

Додаток 1

до Генерального договору

про співробітництво №\_\_\_\_\_\_

від \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_ року

**Цілі кредитування,**

**які забезпечують підвищення енергоефективності і передбачають**

**відшкодування відсоткової ставки за кредитами для ОСББ**

1. Перелік Заходів з енергоефективності, що входять до Пакету заходів «А» («Легкий»)

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип заходів** | **Заходи** |
| Обов’язкові заходи | 1. Встановлення вузла комерційного обліку теплової енергії 2. Встановлення або модернізація індивідуального теплового пункту (ІТП) 3. Заміна або модернізація загальнобудинкового котла та допоміжного обладнання (наприклад насосів, систем автоматичного регулювання тощо) 4. Теплоізоляція або заміна трубопроводів системи внутрішнього теплопостачання та системи гарячого водопостачання (за наявності) в неопалювальних приміщеннях 5. Гідравлічне балансування системи опалення шляхом встановлення автоматичних (балансувальних) клапанів |
| Необов’язкові заходи | 1. Модернізація системи гарячого водопостачання 2. Встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії на потреби опалення або/та приладів – розподілювачів теплової енергії у квартирах 3. Встановлення автоматичних регуляторів температури повітря у приміщеннях на опалювальних приладах водяної системи опалення у квартирах або/та у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі 4. Заміна або теплоізоляція трубопроводів системи опалення або/та приладів водяної системи опалення у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі 5. Заміна або ремонт блоків віконних та блоків балконних дверних у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі 6. Заміна або ремонт зовнішніх дверей та/або облаштування тамбурів зовнішнього входу   Комплекс робіт із модернізації та облаштування системи освітлення у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі |

2. Перелік Заходів з енергоефективності, що входять до Пакету заходів «Б» («Комплексний»):

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип заходів** | **Заходи** |
| Обов’язкові заходи | 1. Усі обов'язкові заходи з Пакету заходів «А» 2. Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування огороджувальних конструкцій будівлі:    * зовнішніх стін та цоколю    * опалювальних та неопалювальних горищ (технічних поверхів) та дахів    * плит перекриття підвалу 3. Заміна або ремонт зовнішніх дверей та/або облаштування тамбурів зовнішнього входу 4. Заміна або ремонт блоків віконних та блоків балконних дверних у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі |
| Необов’язкові заходи | 1. Модернізація системи гарячого водопостачання 2. Заміна або теплоізоляція трубопроводів системи опалення або/та приладів водяної системи опалення у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі 3. Заміна або теплоізоляція трубопроводівсистеми опалення або/та приладів водяної системи опалення у квартирах 4. Встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії на потреби опалення або/та приладів - розподілювачів теплової енергії у квартирах 5. Встановлення автоматичних регуляторів температури повітря у приміщеннях на опалювальних приладах водяної системи опалення у квартирах або/та у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі 6. Заміна або ремонт блоків віконних та блоків балконних дверних у квартирах, утеплення і скління наявних балконів і лоджій 7. Комплекс робіт із модернізації та облаштування системи освітлення у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі 8. Комплекс робіт із модернізації та облаштування системи вентиляції зі встановленням рекуператорів 9. Інші типи модернізації системи внутрішнього теплопостачання |

**Кредитно-фінансова установа Департамент:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Додаток 2

до Генерального договору

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

від \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.

**Реєстр № \_\_\_\_\_\_\_\_**

**Позичальників, які отримали кредит у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**за Комплексною Програмою підвищення енергоефективності, енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики у Львівській області на 2021-2023 роки**

**за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.**

(місяць)

**Реквізити Кредитно-фінансової установи:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва ОСББ | код ЄДРПОУ | Ціль кредиту | № і дата Кредитного  договору | Строк Кредитного договору | Відсоткова ставка за користування кредитом, % | Розмір компенсації % | Сума кредиту | Розмір компенсації  за весь строк  кредитування  грн.. | Місце реєстрації Позичальника  (район,місто) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього | | | | | | | |  |  |  |

**Кредитно–фінансова установа:**

“\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **М.П.** (посада, прізвище та ініціали)*(підпис)*

Додаток 3

до Генерального договору

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

від \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ р.

**Зведений реєстр № \_\_\_\_\_\_\_\_**

**Позичальників, які отримали кредит у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**за Комплексною Програмою підвищення енергоефективності, енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики у Львівській області на 2021-2023 роки**

**за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ р.**

(місяць)

**Реквізити кредитно–фінансової установи:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва ОСББ | код ЄДРПОУ | Ціль кредиту | № і дата Кредитного  договору | Строк Кредитного договору | Сума кредиту | Відсоткова ставка за користування кредитом, % | Розмір  компенсації  % | Розмір  компенсації  грн. | Сума, з якої нараховується розмір компенсації, грн. | Період ,за який нараховуються відсотки  (у днях) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього | | | | | | | | |  |  |  |

**Кредитно-фінансова установа:**

“\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **М.П.** (посада, прізвище та ініціали)*(підпис)*

Додаток 4

до Генерального договору

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

від \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ року

**Перелік документів,**

**які необхідні для відшкодування відсотків за користування кредитом**

* Установчі та реєстраційні документи.
* Фінансові документи.
* Кредитний договір.
* Документи, які підтверджують цільове використання кредитних коштів:
  + Рахунок – фактура;
  + Договір купівлі-продажу або документ, що підтверджує сплату коштів за придбаний товар або виконані роботи (копія);
* Акт приймання-передачі товару/Акт про надання послуг або накладна на товар.
* Протокол зборів ОСББ або ЖБК про надання згоди на отримання кредиту для впровадження енергоефективних заходів.
* Письмове підтвердження від ДУ Фонд енергоефективності про схвалення Заявки ОСББ на затвердження проекту

**Кредитно-фінансова установа Департамент**

**Додаток 4**

до Комплексної програми підвищення енергоефективності, енергозбереження та

розвитку відновлюваної енергетики

у Львівській областіна 2021-2023 роки

**Порядок**

**відшкодування частини вартості обладнання, систем та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них, що використовують відновлювані джерела енергії та які придбані і встановлені фізичними особами за власні кошти.**

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на відшкодування частини вартості інженерних споруд, систем та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них, що використовують відновлювані джерела енергії та які придбані і встановлені фізичними особами за власні кошти.

2.Відшкодування коштів з обласного бюджету здійснюється шляхом їх перерахування на поточні рахунки фізичних осіб-учасників програми, а саме:

- відшкодування 10% вартості сонячних електричних станцій приватних домогосподарств, придбаних і встановлених фізичними особами за власні кошти, але не більше 15 тис. грн на особу;

- відшкодування 20% вартості автономних (в т.ч. з системами акумулювання енергії) та мережевих (потужністю до 10 кВт) включно сонячних електричних станцій приватних домогосподарств, придбаних і встановлених фізичними особами за власні кошти, але не більше 40 тис. грн на особу;

- відшкодування 10% вартості малих вітрових електричних станцій приватних домогосподарств, придбаних і встановлених фізичними особами за власні кошти, але не більше 50 тис. грн на особу;

- відшкодування 10% вартості теплових насосів ґрунтового типу, придбаних і встановлених фізичними особами за власні кошти, але не більше 50,0 тис. грн на особу;

- відшкодування 10% вартості теплових насосів повітряного типу, придбаних і встановлених фізичними особами за власні кошти, але не більше 25,0 тис. грн на особу;

- відшкодування 20% вартості геліоколекторів, придбаних і встановлених фізичними особами за власні кошти, але не більше 25,0 тис. грн на особу.

3.Відшкодування здійснюється за умови придбання та встановлення обладнання після 01.10.2019 року.

4.Рішення про відшкодування частини коштів з обласного бюджету на інженерні споруди, системи та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них, що використовують відновлювані джерела енергії та які придбані і встановлені фізичними особами за власні кошти, приймає комісія, створена розпорядженням голови облдержадміністрації, яку очолює представник департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської облдержадміністрації.

5.Заявнику-фізичній особі для участі в програмі по частковому відшкодуванню вартості інженерних споруд, систем та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них, що використовують відновлювані джерела енергії,необхідно надати комісії заявку на відшкодування коштів з наступним переліком документів (зберігається в департаменті паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської облдержадміністрації):

* + Паспорт громадянина України - учасника Програми ( 1-4,11 ст.), (копія, завірена учасником Програми);

- Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (копія завірена

учасником Програми);

* + Рахунок-фактура;
  + Договір купівлі-продажу або інший документ, який підтверджує сплату коштів за придбаний товар та/ або виконані роботи;
  + Документ, який підтверджує факт впровадження енергозберігаючих заходів:
  + Акт прийому-передачі товару/Акт про надання послуг або накладна на товар;
  + Договір купівлі-продажу електроенергії за «зеленим» тарифом;
  + Фотофіксація обладнання після монтажу;
  + Згода на обробку персональних даних.

6.Заявки підлягають реєстрації в департаменті паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження обласної державної адміністрації. Заявки, подані учасниками АТО (ОСС) на сході України та членами сімей загиблих в АТО (ОСС) на сході України, розглядаються позачергово.

7.Комісія в 30 денний термін після надходження заявки розглядає її на предмет повноти наданих відомостей і за результатами такого розгляду приймає рішення про прийняття заявки або її відхилення, про що повідомляє заявника (у разі відхилення - з обґрунтуванням причини).

8.Неподання у заявці та доданих до неї документів необхідної інформації, подання її у неповному обсязі або подання неправдивої, недостовірної інформації є підставою для відхилення заявки.

9.Фізична особа, заявка якої відхилена, може повторно подавати заявку на участь у програмі в разі усунення обставин, що стали причиною її відхилення.

10.Головним розпорядником коштів обласного бюджету та відповідно виконавцем Програми є Департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської облдержадміністрації.

11.Департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської облдержадміністрації формує зведений Реєстр учасників Програми, які отримали кошти на вищезазначені цілі, в якому зазначається сума відшкодування за конкретний період.

12. Першочерговому задоволенню заявок на відшкодування частини вартості обладнання, систем та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них, що використовують відновлювані джерела енергії підлягають фізичні особи- учасники програми, які використовують електричну енергію, вироблену з відновлюваних джерел енергії, на власні потреби (без «зеленого» тарифу).

**Директор департаменту**

**паливно-енергетичного комплексу**

**та енергозбереження облдержадміністрації Богдан КЕЙВАН**

**Додаток 5**

до Комплексної програми підвищення енергоефективності, енергозбереження та

розвитку відновлюваної енергетики

у Львівській області на 2021-2023 роки

**Перелік обладнання, систем**

**та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них, що використовують відновлювані джерела енергії, які придбані і встановлені фізичними особами за власні кошти та за які передбачено відшкодування частини їх вартості**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Інженерна споруда, система** | **Обладнання та матеріали** |
|  | Сонячна електростанція приватного домогосподарства | Фотоелектричні панелі, інвертор, система кріплень сонячних панелей на даху/землі, сонячний трекер, кабель та конектори для фотоелектричних систем, щит електричний для приєднання, сонячних панелей до інвертора, захисне та комутаційне обладнання для системи, система акумуляції енергії, прилади обліку електроенергії. |
|  | Мала вітрова електрична станція приватного домогосподарства | Вітрогенератор, інвертор, щогла, щит електричний для приєднання вітрогенератора до інвертора, захисне та комутаційне обладнання для системи, система акумуляції енергії, прилади обліку електроенергії. |
|  | Система сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання | Сонячний колектор, циркуляційний насос,  розширювальний бак, бак-акумулятор, теплообмінник, запірно-регулювальна арматура та фітинги. |
|  | Теплонасосна система для водяної або повітряної системи опалення та/або гарячого водопостачання | Тепловий насосповітряного або грунтового типу, розподільний колектор з терморегуляторами, фітинги, бак-акумулятор, теплообмінник, насос, мембранний розширювальний бак, регулятори температури, запірно-регулювальна арматура. |

**Додаток 6**

до Комплексної програми підвищення енергоефективності, енергозбереження та

розвитку відновлюваної енергетики

у Львівській області на 2021-2023 роки

**Порядок впровадження**

**заходів з підвищення енергоефективності на об’єктах бюджетної сфери**

* 1. **Перелік об’єктів, які потребують проведення енергетичних аудитів**

1.1. На основі аналізу даних моніторингу споживання енергоресурсів бюджетними установами області департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації визначає найбільш енергозатратні об’єкти, які потребують впровадження заходів з підвищення енергоефективності.

1.2. Сформований перелік енергозатратних об’єктів, скеровується на розгляд у профільні департаменти (управління) облдержадміністрації в підпорядкуванні яких перебувають відповідні бюджетні установи для здійснення аналізу щодо доцільності впровадження заходів з енергозбереження, виходячи із соціальної складової діяльності кожного закладу, його пріоритетності для регіону та відповідної галузі, можливості співфінансування за рахунок коштів інших джерел не заборонених законодавством.

1.3. На підставі здійсненого профільними департаментами (управліннями) облдержадміністрації аналізу, департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації формує перелік об’єктів, які потребують проведення енергетичних аудитів з метою подальшого виготовлення проектно-кошторисної документації та впровадження заходів.

1.4. Департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації подає переліки об’єктів на розгляд відповідній профільній постійній комісії Львівської обласної ради, яка здійснює його остаточне погодження. До переліків додається аналітична записка та показники витрат енергоресурсів на 1 кв. м опалювальної площі кожного об’єкта.

1.5. Погоджений профільною постійною комісією Львівської обласної ради **та** затверджений головами Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради перелік об'єктів передається департаменту фінансів облдержадміністрації та профільним департаментам (управлінням) облдержадміністрації.

1.6. Враховуючи затверджені переліки об’єктів, департамент фінансів обласної державної адміністрації, в разі необхідності, готує пропозиції до уточнення показників обласного бюджету Львівської області.

1.7. Визначення виконавців робіт з проведення енергетичного аудиту, укладання з ними відповідних договорів здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

**2. Перелік об’єктів для розробки проектно-кошторисної документації**

2.1. За результатами проведеного енергоаудиту замовнику робіт надається відповідний звіт з рекомендаціями щодо впровадження заходів з енергозбереження їх терміном окупності, розрахунком необхідного обсягу коштів для їх впровадження. Замовник скеровує такий звіт для розгляду в департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації.

2.2. На підставі отриманих звітів департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації формує перелік об’єктів для впровадження заходів з енергозбереження, прийнявши суму витрат на їх впровадження у відповідності до результатів проведеного енергетичного аудиту.

2.3. Департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації подає переліки об’єктів на розгляд профільній постійній комісії Львівської обласної ради, яка погоджує отримані переліки.

До переліків додається аналітична записка та показники економічної ефективності впровадження заходів для кожного об’єкта, згідно з табл. 1, яку формує департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації.

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Назва  установи,  опалювальна  площа, м2 | Заплановані заходи | Необхідний  обсягкоштів на реалізаціюзаходів, за результатами енергоаудиту,  тис. грн. | Термін окупності проекту, років | Кількістьосіб, щоперебувають в установі | Річнийобсягекономіїенергоресурсів кВт\*год, (ГКал,м3) | Cкороченнябюджетнихвидатків  на оплату енергоносіївпорівняно з  відповіднимипоказниками до реконструкції, грн. | Можливістьспівфінансування проекту за рахуноккоштівіншихджерел, обсягкоштів, грн. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4. З врахуванням показників економічної ефективності впровадження заходів перелік проєктів для яких буде виготовлена проєктно-кошторисна документація з метою подальшого впровадження заходів з підвищення енергоефективності погоджується профільною постійною комісією Львівської обласної ради **та** затверджується головами Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради.

2.5.Враховуючи затверджені переліки об’єктів, департамент фінансів обласної державної адміністрації, в разі необхідності, готує пропозиції до уточнення показників обласного бюджету Львівської області.

2.6. Виготовлення проєктно-кошторисної документації може проводитись установами з залученням інших фінансових ресурсів.

**3. Впровадження заходів з енергозбереження**

3.1. Перелік об’єктів для впровадження заходів з енергозбереження формується на конкурсних засадах.

3.2. Об’єкти на конкурс подаються профільними департаментами (управліннями) облдержадміністрації.До конкурсу допускаються об’єкти з наявним діючим енергетичним сертифікатом та розробленою проектно-кошторисною документацією.

3.3. Склад конкурсної комісії затверджується розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації. Конкурсна комісія складається з 9 членів – 3 представників профільної комісії Львівської обласної ради, 3 представників Львівської обласної державної адміністрації та 3 експертів.

Комісія приймає рішення у разі участі у засідання не менше 2/3 членів (6 чоловік).

3.4. Комісія оцінює кожен проєкт за 7 критеріями, кожен з яких оцінюється за 10 бальною шкалою.

3.5. Критерії оцінки:

1. Пріоритетність установи (в т.ч. соціальна важливість, кількість осіб що користуються послугами з розрахунку на рік, середньострокова та довгострокова перспектива роботи установи) - інформація для оцінки подається установою, профільним департаментом (управлінням) облдержадміністрації

2. Робота системи енергетичного менеджменту (в т.ч. система енергомоніторингу, аналіз використання паливно-енергетичних ресурсів на рівні установи, впровадження беззатратних та малозатратних організаційно-технічних заходів) – інформація для оцінки подається установою, профільним департаментом (управлінням) облдержадміністрації та департаментом паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження.

3. Очікувана економія паливно-енергетичних ресурсів – інформація для оцінки за даними енергетичного сертифікату будівлі.

4. Відсоток економії паливно-енергетичних ресурсів від загального споживання - інформація для оцінки за даними енергетичного сертифікату будівлі та системи енергомоніторингу, подається департаментом паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження.

5. Комплексність проєкту – інформація для оцінки проектно-кошторисна документація (у разі якщо частина заходів з підвищення енергоефективності реалізовувана за іншими уже завершеними проєктами, ці заходи враховуються до загальної оцінки, підтверджується даними установи та профільним департаментом (управлінням) облдержадміністрації).

6. Використання відновлюваних джерел енергії - інформація для оцінки проєктно-кошторисна документація

7. Можливість залучення додаткового фінансування –інформація для оцінки гарантійні листи при співфінансуванні власними коштами установи, договори, тощо.

3.6. Реалізація заходів з підвищення енергоефективності здійснюється за проєктами, які набрали більше ніж 50 % балів, в межах фінансового ресурсу передбаченого в обласному бюджеті на ці цілі.

3.7. Розподіл коштів між об’єктами здійснюється розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації з врахуванням можливостей завершення повного циклу робіт у поточному році чи окремих етапів виконання робіт.

3.8. Визначений комісією **та затверджений головами** Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради перелік об'єктів передається департаменту фінансів облдержадміністрації та профільним департаментам (управлінням) облдержадміністрації.

3.9.Враховуючи затверджені переліки об’єктів, департамент фінансів обласної державної адміністрації, в разі необхідності, готує пропозиції до уточнення показників обласного бюджету Львівської області.

Перерахування коштів з обласного бюджету здійснюється на підставі заявок головного розпорядника коштів щодо їх потреби в межах затверджених обсягів видатків на цю мету в обласному бюджеті

3.10. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів покладається на профільні департаменти (управління) облдержадміністрації, що будуть визначені головними розпорядників коштів, замовників та виконавців робіт.

3.11. Інформація про використання коштів та виконані роботи в розрізі об'єктів головними розпорядниками коштів подається у формі звіту у департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження за встановленою ним формою в тижневий термін після закінчення звітного місяця.

3.12. Департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації після завершення впровадження енергозберігаючих заходів здійснює моніторинг споживання енергоносіїв у натуральних показниках та визначають економічний ефект від впроваджених заходів.

Обсяг фінансових ресурсів на виконання Програми щорічно визначається рішенням Львівської обласної ради.

**Директор департаменту**

**паливно-енергетичного комплексу**

**та енергозбереження облдержадміністрації Богдан КЕЙВАН**

**Додаток 7**

до Комплексної програми підвищення енергоефективності, енергозбереження та

розвитку відновлюваної енергетики

у Львівській областіна 2021-2023 роки

**Порядок**

**відшкодування відсотків за кредитами, залученими суб’єктами підприємницької діяльності для підвищення енергоефективності та на встановлення інженерних споруд та систем, що використовують відновлювані джерела енергії (далі – Порядок)**

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на відшкодування відсоткових ставок в розмірі облікової ставки Національного банку України за залученими в кредитно-фінансових установах коротко- і середньостроковими кредитами, що надаються суб’єктам підприємницької діяльності на впровадження систем енергетичного менеджменту за стандартом ISO 50001, на проведення енергетичних обстежень (в т.ч. енергетичних аудитів, обстеження інженерних мереж, енергетичну сертифікацію) а також на встановлення інженерних споруд та систем, які використовують відновлювані джерела енергії.

2. Відшкодування відсоткової ставки в розмірі облікової ставки НБУ надається протягом перших 12 місяців користування кредитом.

3.Відшкодування відсотків здійснюється на підставі Генерального Договору про співробітництво між головним розпорядником коштів обласного бюджету та кредитно-фінансовою установою.

4.Відшкодування відсотків здійснюється за кредитами, залученими на заходи згідно з переліком, які наведено у додатку 1 до Генерального договору про співробітництво.

1. Суб’єкт підприємництва набуває право на отримання компенсації відсоткової ставки у разі прийняття уповноваженим банком рішення щодо надання кредиту такому суб’єкту підприємництва.
2. Надання підтримки суб’єкту підприємництва шляхом часткової компенсації відсотків призупиняється у разі порушення суб’єктом підприємництва більше ніж на 15 календарних днів зобов’язання за кредитним договором щодо своєчасного повернення кредиту (частини кредиту) та/або щодо своєчасної сплати суб’єктом підприємництва частини нарахованих процентів за кредитом у розмірі компенсаційної процентної ставки. Сплата компенсації процентів відновлюється у разі погашення суб’єктом підприємництва заборгованості за кредитним договором або здійснення уповноваженим банком та суб’єктом підприємництва реструктуризації простроченої ним заборгованості за кредитним договором. За період призупинення надання державної підтримки суб’єкту підприємництва шляхом сплати компенсації процентів відповідна компенсація процентів не сплачується та підтримка з обласного бюджету за цей період не надається.
3. Кредитно-фінансові установи в кредитному договорі у графі: «Цілі кредитування» зобов’язані зазначати «за Комплексною програмою підвищення енергоефективності, енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики у Львівській області на 2021-2027 роки».
4. Кредитно-фінансові установи не пізніше п’ятнадцятого числа наступного місяця подають зведений Реєстр позичальників, які взяли кредити в цих установах, де зазначається сума відшкодування за конкретний місяць.
5. Відшкодування відбувається помісячно, шляхом перерахунку головним розпорядником коштів обласного бюджету на один обумовлений Генеральним Договором чи іншими договорами транзитний або поточний рахунок відповідної кредитно-фінансової установи, яка, у свою чергу, розподіляє ці кошти на поточні рахунки Позичальників.
6. Вимоги до суб’єктів підприємництва, яким надаватиметься підтримка з обласного бюджету:

- суб’єкт повинен бути зареєстрований на території Львівської області;

-суб’єкт повинен бути резидентом України;

-суб’єктне повинен підпадати під обмеження щодо надання державної підтримки, визначені статтею 13 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва», а саме:

- не повинен бути кредитною організацією, страховою організацією, інвестиційним фондом, недержавним пенсійним фондом, професійним учасником ринку цінних паперів, ломбардом;

-не повинен здійснювати виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;

- не повинен здійснювати надання в оренду нерухомого майна, що є одним з основних видів діяльності;

- не повинен бути визнаний банкрутом або стосовно якого порушено справу про банкрутство;

- не повинен перебуває у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

-не повинен мати заборгованості перед бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

1. Відповідальність за недостовірність або недійсність інформації, поданої до кредитно-фінансової установи для отримання підтримки з обласного бюджету несе суб’єкт підприємництва.
2. Суб’єкт підприємництва позбавляється права на отримання підтримки з обласного бюджету з дати виявлення уповноваженим банком будь-якого факту:
   * надання суб’єктом підприємництва недостовірної або недійсної інформації, що призвело до виплати коштів державної підтримки на користь суб’єкта підприємництва, який не мав права на отримання такої державної підтримки;
   * нецільового використання суб’єктом підприємництва кредитних коштів, отриманих від уповноваженого банку

**Директор департаменту**

**паливно-енергетичного комплексу**

**та енергозбереження облдержадміністрації Богдан КЕЙВАН**

**Додаток 8**

до Комплексної програми підвищення енергоефективності, енергозбереження та

розвитку відновлюваної енергетики

у Львівській областіна 2021-2023 роки

**ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР №\_\_\_**

**про співробітництво щодо спів фінансування суб’єктів підприємницької діяльності**

**м. Львів \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_ року**

**Департамент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(далі – Департамент), в особі директора \_\_\_\_\_\_\_\_, який діє на підставі Положення про департамент, з однієї сторони, та **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(надалі – Кредитно-фінансова установа), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з іншої сторони, уклали цей Договір про таке:

**1. Предмет Договору**

1.1. Предметом цього Договору є встановлення основних умов та принципів співпраці Сторін у процесі надання Департаментом часткової компенсації відсотків за кредитами суб’єктам підприємницької діяльності (далі – Позичальникам), які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені в додатку 1 до цього Договору, у межах Комплексної програми підвищення енергоефективності, енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики у Львівській області на 2021-2027 роки, затвердженої рішенням Львівської обласної ради від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ року № \_\_\_\_\_\_\_ (далі – Програма), у розмірах та порядку, що визначено цим Договором.

1.2.Кредитування Позичальників здійснюється Кредитно-фінансовою установою відповідно до внутрішніх нормативних документів Кредитно-фінансової установи.

1.3. Департамент надає компенсацію відсоткової ставки в розмірі облікової ставки НБУ протягом перших 12 місяців користування кредитом.

**2. Основні завдання Сторін**

2.1. Для досягнення цілей за цим Договором Сторони зобов’язуються:

- спрямовувати зусилля на виконання умов Програми;

- проводити заходи з пошуку Позичальників, які бажають отримати кредит у Кредитно-фінансовій установі та отримати право на часткове погашення відсотківза кредитом, відповідно до умов Програми;

- обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією, що стосується предмету цього Договору, проводити спільні консультації і переговори, встановлювати науково-технічні та комерційно-фінансові зв’язки з третіми особами й інформувати один одного про результати таких контактів.

**3. Обов'язки та права Департаменту:**

**3.1. Департамент зобов’язується:**

3.1.1. Прийняти, розглянути сформовані Кредитно-фінансовою установою

Реєстри Позичальників, які отримали кредит на цілі, передбачені в додатку 1 до цього Договору.

3.1.2. Резервувати за Позичальниками кошти, необхідні для компенсації відсотків за Кредитним договором, відповідно до Реєстру Позичальників, наданого Кредитно-фінансовою установою, згідно з п. 3.1.1 цього Договору.

3.1.3. Прийняти, розглянути сформовані Кредитно-фінансовою установою зведені реєстри Позичальників, згідно з п.4.1.6 цього Договору.

3.1.4. Перераховувати кошти компенсації відсотків, згідно із зведеними Реєстрами на транзитний рахунок №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що відкритий у Кредитно-фінансовій установі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3.1.5. Надавати Кредитно-фінансовій установі на її письмову вимогу (але не частіше одного разу на місяць) довідку-розрахунок про суму коштів, які зарезервовані за Позичальниками і використані на погашення відсотків за Кредитними договорами.

3.1.6. Повідомляти Кредитно-фінансову установу про всі зміни, що можуть вплинути на виконання Сторонами умов цього Договору за 3 дні до набрання ними чинності.

3.1.7. Не розголошувати відомостей, які становлять банківську та комерційну таємницю Кредитно-фінансової установи, а також відомостей, які стали відомі Департаментові у зв'язку з виконанням обов’язків за цим Договором.

3.1.8. Виконувати інші зобов’язання за цим Договором.

**3.2. Департамент має право**

3.2.1. Вносити на розгляд Кредитно-фінансової установи пропозиції щодо вдосконалення правовідносин за цим Договором, а також схеми кредитування Позичальників.

3.2.2. Здійснювати контроль за дотриманням Кредитно-фінансовою установою умов цього Договору.

3.2.3. Здійснювати заходи з перевірки пакетів документів Позичальників (згідно з додатком 4 до цього Договору) та контроль за цільовим використанням кредитів, отриманих за Програмою, відповідно до умов цього Договору, за умови попереднього письмового повідомлення про це Кредитно-фінансової установи за 10 робочих днів.

**4. Обов’язки та права Кредитно-фінансової установи**

**4.1. Кредитно-фінансова установа зобов’язується:**

4.1.1.Надавати кредити Позичальникам на цілі, передбачені в додатку 1 до цього Договору, у порядку, передбаченому внутрішніми нормативними документами кредитно-фінансової установи.

4.1.2. Визначати суму коштів, яка необхідна для часткової компенсації відсотків за Кредитним договором для кожного Позичальника, виходячи з умов, передбачених у п.1.3 цього Договору, та відобразити це у зведеному реєстрі.

4.1.3. Формувати та зберігати в кредитно-фінансовій установі щодо кожного Позичальника, який отримав кредит у Кредитно-фінансовій установі, відповідно до умов цього Договору, пакет документів, згідно з переліком, визначеним у додатку 4 до цього Договору.

4.1.4 Формувати Реєстр Позичальників, які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на цілі передбачені цим Договором, за формою, наведеною в додатку 2 до цього Договору.

4.1.5. Не рідше одного разу в місяць подавати Департаменту сформовані за цей час Реєстри нових Позичальників, які отримали кредит за Програмою.

4.1.6. Формувати та подавати Департаментові, не пізніше п’ятнадцятого числа наступного місяця, зведений Реєстр Позичальників, за формою, наведеною в додатку 3 до цього Договору.

4.1.7. Перераховувати скеровані Департаментом на рахунок Кредитно-фінансової установи кошти, призначені для компенсації відсотків на поточні рахунки Позичальників, відповідно до умов цього Договору та інших договорів, укладених у межах цього Договору**.**

4.1.8. Повідомляти Департамент про дострокове погашення кредиту на наступний робочий день після його погашення, а залишок коштів, призначених на часткове відшкодування відсотків за кредитом, повертати на рахунок Департаменту.

4.1.9. Здійснювати заходи з популяризації Програми, зокрема щодо надання часткової компенсації відсотків Позичальникам, які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені в додатку 1 до цього Договору.

4.1.10. Виконувати інші зобов’язання за цим Договором.

4.1.11.У Кредитних договорах, які укладатимуться з Позичальниками в графі «Ціль кредитування» зазначати: «за комплексною програмою підвищення енергоефективності, енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики у Львівській області на 2021-2027 роки» з подальшим переліком товарів і послуг, на які надається кредит.

**4.2. Кредитно-фінансова установа має право**:

4.2.1. Відмовити Позичальникові в наданні кредиту у разі:

- невідповідності Позичальника вимогам Кредитно-фінансової установи та умовам цього Договору;

- прийняття кредитним комітетом Кредитно-фінансової установи рішення про відмову у видачі кредиту.

**5. Відповідальність Сторін**

5.1.У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі завдані у зв’язку з цим збитки.

5.2. Кредитно-фінансова установа несе відповідальність за невключення осіб, які отримали кредит за Програмою у Зведений реєстр згідно з додатком 3 до цього Договору.

5.3. Департамент не несе відповідальності за несвоєчасне, до 2 місяців, перерахування коштів часткової компенсації відсотків Позичальників з обласного бюджету.

5.4. Кредитно-фінансова установа не несе відповідальності за відмову Департаменту здійснювати часткове погашення відсотків за кредитами, згідно із сформованими Кредитно-фінансовою установою зведеними Реєстрами.

**6. Форс-мажорні обставини**

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це стало наслідком причин, що не контролюються невиконуючою стороною. До таких причин належать: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, перебої в постачанні електроенергії та вихід з ладу телекомунікацій, збої комп’ютерних систем, пожежі, страйки, військові дії, громадське безладдя і таке інше, але не обмежуються ними.

**7. Строк дії Договору**

7.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами зобов’язань.

7.2. Цей Договір може бути розірваний лише за згодою Сторін. Сторона, що бажає розірвати Договір, подає заяву не раніше, ніж за 30 днів до пропонованого дня припинення дії Договору.

7.3. Після закінчення дії Договору Департамент зобов’язується здійснювати часткове погашення відсотків за кредитами, згідно зі сформованими Кредитно-фінансовою установою зведеними Реєстрами, до повного виконання перед Позичальником зобов’язань за кредитом.

**8. Прикінцеві положення**

8.1. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору вносяться лише за згодою Сторін, шляхом укладання додаткових договорів.

8.2. У разі виникнення спорів у ході виконання цього Договору Сторони намагатимуться вирішувати їх шляхом переговорів. Зацікавлена Сторона має право звернутися до господарського суду, якщо під час переговорів Сторони не дійшли згоди щодо врегулювання спору.

8.3. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.

8.4. Департамент підтверджує, що Позичальники, внесені до зведених Реєстрів згідно з кредитними договорами та умовами цього Договору, є учасниками Програми та зобов’язуються відповідно до умов цього Договору здійснювати часткову компенсацію відсотків.

**9.Місцезнаходження та реквізити Сторін**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кредитно-фінансова установа**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. | **Департамент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Львівської облдержадміністрації**  **79008**, **м.Львів, вул. Винниченка, 18,**  **Особовий рахунок №** \_\_\_\_\_\_\_\_\_  **в ГУДКСУ у Львівській області,**  **МФО\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**  **код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**  **Директор департаменту**  **Б.П. КЕЙВАН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**м.п. |

Додаток 1

до Генерального договору

про співробітництво №\_\_\_\_\_\_

від \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_ року

**Цілі кредитування,**

**які сприяють підвищенню енергоефективності та розвитку відновлюваної енергетики і передбачають**

**відшкодування відсоткової ставки за кредитами для суб’єктів підприємницької діяльності**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Цілі** | **Обладнання, матеріали, заходи** |
| 1. | Сонячна електростанція приватного домогосподарства | Фотоелектричні панелі, інвертор, система кріплень сонячних панелей на даху/землі, сонячний трекер, кабель та конектори для фотоелектричних систем, щит електричний для приєднання, сонячних панелей до інвертора, захисне та комутаційне обладнання для системи, система акумуляції енергії, прилади обліку електроенергії. |
| 2. | Мала вітрова електрична станція приватного домогосподарства | Вітрогенератор, інвертор, щогла, щит електричний для приєднання вітрогенератора до інвертора, захисне та комутаційне обладнання для системи, система акумуляції енергії, прилади обліку електроенергії. |
| 3. | Система сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання | Сонячний колектор, циркуляційний насос,  розширювальний бак, бак-акумулятор, теплообмінник, запірно-регулювальна арматура та фітинги. |
| 4. | Теплонасосна система для водяної або повітряної системи опалення та/або гарячого водопостачання | Тепловий насосповітряного або грунтового типу, розподільний колектор з терморегуляторами, фітинги, бак-акумулятор,  теплообмінник, насос, мембранний розширювальний бак, регулятори температури, запірно-регулювальна арматура. |
| 5. | Впровадження системи енергетичного менеджменту згідно ДСТУ ISO 50001:2014 (ISO 50001:2011 «Системи енергетичного менеджменту» ISO 50001 | -навчання і підвищення кваліфікації персоналу визначення потенціалу зниження витрат енергії   * збір даних про фактичне споживання енергоресурсів та параметри мікроклімату в будівлях * сертифікація в системі ISO 50001 |
| 6. | Проведення енергетичних обстежень | Енергетичний аудит, обстеження інженерних мереж, енергетична сертифікація |

**Кредитно-фінансова установа Департамент:**

Додаток 2

до Генерального договору

про співробітництво

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

від \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.

**Реєстр № \_\_\_\_\_\_\_\_**

**Позичальників, які отримали кредит у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**за Комплексною програмою підвищення енергоефективності, енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики у Львівській області на 2021-2023 роки**

**за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ р.**

(місяць)

**Реквізити Кредитно-фінансової установи:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва суб’єкта підприємницької діяльності | | Код ЄДРПОУ | Ціль кредиту | № і дата Кредитного  договору | Строк Кредитного договору | Відсоткова ставка за користування кредитом, % | Розмір компенсації % | Сума кредиту | Розмір компенсації  за весь строк  кредитування  грн.. |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Всього | | | | | | |  |  |

**Кредитно–фінансова установа:**

“\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **М.П.** (посада, прізвище та ініціали)*(підпис)*

Додаток 3

до Генерального договору

про співробітництво

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

від \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ р.

**Зведений реєстр № \_\_\_\_\_\_\_\_**

**Позичальників, які отримали кредит у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**за Комплексною програмою підвищення енергоефективності, енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики**

**у Львівській області на 2021-2023 роки**

**за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ р.**

(місяць)

**Реквізитикредитно–фінансової установи:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва суб’єкта підприємницької діяльності | | Код ЄДРПОУ | Ціль кредиту | № і дата Кредитного  договору | Строк Кредитного договору | Сума кредиту | Відсоткова ставка за користування кредитом, % | Розмір  компенсації  % | Розмір  компенсації  грн. | Сума, з якої нараховується розмір компенсації, грн. | Період , за який нараховуються відсотки  (у днях) |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Всього | | | | | | | |  |  |  |

**Кредитно-фінансова установа:**

“\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **М.П.** (посада, прізвище та ініціали) *(підпис)*

Додаток 4

до Генерального договору

про співробітництво

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

від \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_ року

**Перелік документів,**

**які необхідні для відшкодування відсотків за користування кредитом**

* Установчі та реєстраційні документи.(свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, (копія, засвідчена Позичальником).
* Фінансові документи.
* Кредитний договір.
* Документи, які підтверджують цільове використання кредитних коштів:
  + Рахунок – фактура;
  + Договір купівлі-продажу або документ, що підтверджує сплату коштів за придбаний товар або виконані роботи (копія);
* Акт приймання-передачі товару/Акт про надання послуг або накладна на товар.
* Затверджена у встановленому порядку проектно-кошторисна документація.

**Кредитно-фінансова установа Департамент**

**Додаток**

до комплексної програми підвищення енергоефективності, енергозбереження та

розвитку відновлюваної енергетики

у Львівській областіна 2021-2027 роки

Порядок

присвоєння регіональних відзнак з відновлюваної енергетики та енергоефективності

Регіональна відзнака «REenergyLvivregion» (відновлювана енергетика)

1. Підприємства, установи та організації які у своїй діяльності використовують джерела відновлюваної енергії подають заявку на отримання регіональної відзнаки.

До заявки додається інформація щодо джерела відновлюваної енергії що використовується, його типу, потужності, обсягу виробленої енергії, обсягу скорочення викидів парникових газів (за наявності), загального обсягу споживання енергії .

2. Департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації визначає відсоток використання відновлюваної енергії у загальному споживанні. Відповідно до визначеного відсотку формується відзнака відповідного типу відповідно до використання відновлюваної енергії у загальному споживанні :

- до 10% - REenergy 10 Lviv region

- до 25% - REenergy 25 Lviv region

- до 50% - REenergy 50 Lviv region

- до 75% - REenergy 75 Lviv region

- 100% - REenergy 100 Lviv region

3. Відзнака присвоюється головою Львівської обласної державної адміністрації.

4. Відзнака може використовуватись для брендування продукції та торгових марок відповідних підприємств та організацій.

Регіональна відзнака «Eenergy Lviv region» (енергоефективність)

1. Підприємства, установи та організації які впровадили заходи з підвищення енергоефективності подають заявку на отримання регіональної відзнаки.

До заявки додається опис впроваджених заходів з підвищення енергоефективності, розрахунки отриманої економії паливно-енергетичних ресурсів, скорочення викидів парникових газів (за наявності), відсоток економії у загальному споживанні .

2. Департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації визначає відсоток використання відновлюваної енергії у загальному споживанні. Відповідно до визначеного відсотку формується відзнака відповідного типу відповідно до використання відновлюваної енергії у загальному споживанні :

- до 5% - Eenergy 5 Lviv region

- до 10% - Eenergy 10 Lviv region

- до 25% - Eenergy 25 Lviv region

- до 50% - Eenergy 50 Lviv region

3. Відзнака присвоюється головою Львівської обласної державної адміністрації.

4. Відзнака може використовуватись для брендування продукції та торгових марок відповідних підприємств та організацій.