**ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА**

**ПРОТОКОЛ № 54**

**засідання постійної комісії з** питань будівництва,

житлово-комунального господарства, енергоефективності, альтернативної енергетики, промисловості та інвестиційної політики

четвер, 04.04.2019

12.00 год – м. Львів, вул. В.Винниченка,18, каб.332

 **Присутні члени комісії:**

Гагалюк Богдан Миколайович – голова постійної комісії

Титикало Михайло Федорович – заступник голови постійної комісії

Грабінський Ігор Миронович – член постійної комісії

Ковалів Михайло Іванович – член постійної комісії

Нестор Юрій Богданович – член постійної комісії

 **Відсутні члени комісії:**

Пакіж Степан Петрович – секретар постійної комісії

Кошик Петро Ігорович – член постійної комісії

 **Присутні запрошені:**

|  |  |
| --- | --- |
| О. Пелих |  – т. в. о. начальника управління капітального будівництва Львівської облдержадміністрації; |
| В. Лялька | – директор департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської облдержадміністрації;  |
| А. Якубовський | **– начальник** управління енергозбереження департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської облдержадміністрації; |
| В. Муха | – заступник директора департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської облдержадміністрації; |
| І. Микичак | – директор департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації; |
| М. Іванів | – представник КЗ ЛОР «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «Охматдит»; |
| О. Медиковський |  – начальник техвідділу ПрАТ «Львівобленерго»; |
| І. Строкун | **–** директор КП ЛОР «Львівський обласний учбовий центр підготовки та підвищення кваліфікації робітників та ІТП, спеціалістів для виконання робіт з підвищеною небезпекою»; |
| В. Корсак | – інженер КП ЛОР «Львівський обласний учбовий центр...»; |
| І. Смірнов | – головний інженер КП ЛОР «Львівський обласний учбовий центр...»; |
| С. Цюник | – завідувач сектору з питань енергозбереження управління майном спільної власності Львівської обласної ради; |
| Ю. Візняк | **–** генеральний директор КЗК ЛОР КМЦ «Львівський палац мистецтв»; |
| С. Лущ | – заступникгенерального директора КЗК ЛОР КМЦ «Львівський палац мистецтв»; |
| Н. Совин |  – директор ТзОВ «Лабораторія «Нова модель»; |
| А. Дуткевич | – помічник депутата обласної ради Б. Гагалюка; |
| Я. Нурко-Матвіїшин |  – радник відділу організаційної роботи та взаємодії з органами місцевого самоврядування Львівської обласної ради; |
| В. Чабада  | – радник відділу прес-служби Львівської обласної ради. |

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

**І. Про порядок денний засідання комісії.**

**ІІ. Питання будівництва.**

1. Інформація управління капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації про стан виконання на об’єктах будівництва за 2018 рік та перспективи діяльності у 2019 році (лист вх № 02-1159 від 05.03.2019). Підготовка проекту рішення.

*Інформує: О. Пелих.*

**ІІІ. Питання паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та альтернативної енергетики:**

*Присутній: В. Лялька – директор департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської облдержадміністрації.*

1. Про реагування на звернення комісії щодо розгляду питанняпро приєднання до електричних мереж переданих на баланс КП ЛОР «Львівський обласний учбовий центр підготовки та підвищення кваліфікації робітників та ІТП і спеціалістів для виконання робіт з підвищеною небезпекою» (вх № 02-812 від 15.02.2019) приміщень за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 95:
* лист-відповідь в. о. нач. Управління майном спільної власності Львівської обласної ради (вх № 02-1479 від 21.03.2019);
* лист-доповнення КП ЛОР «Львівський обласний учбовий центр підготовки та підвищення кваліфікації робітників та ІТП і спеціалістів для виконання робіт з підвищеною небезпекою» (вх № 02-1528 від 25.03.2019).

*Інформують: В. Лялька, В. Кусий, І. Строкун.*

Питання енергоефективності та альтернативної енергетики:

1. Інформація про першочергові заходи з виготовлення сертифікатів енергетичної ефективності пріоритетних до виконання у 2019 - 2020 рр. будівель, що перебувають у спільній власності територіальних громад Львівської області (на лист комісії № К07-78 від 20.03.2019 щодо вх № 02-869).

*Інформують: В. Лялька, В. Кусий, І. Строкун.*

1. Інформація про комунальні заклади Львівської обласної ради, на яких упродовж 2016 – 2018 років проводились заходи з термомодернізації, а також про економію споживання енергоресурсів (%) після проведення первинних та вторинних енергоаудитів цих закладів після впровадження заходів з енергозбереження:
* лист директора КП ЛОР «Львівський обласний учбовий центр підготовки та підвищення кваліфікації робітників та ІТП і спеціалістів для виконання робіт з підвищеною небезпекою» (вх № 02-1498 від 21.03.2019)
* інформація департаменту.

*Інформують: В. Лялька, І. Строкун.*

1. Листи в. о. генер. директора КЗК ЛОР КМЦ «Львівський палац мистецтв» (вх № 02-682, 02-686 від 08.02.2019) щодо фінансування у 2019 році робіт із впровадження заходів із енергозбереження.

*Інформують: В. Лялька, Ю. Візняк.*

1. Лист в. о. генер. директора КЗК ЛОР КМЦ «Львівський палац мистецтв» (вх № 02-684 від 08.02.2019) щодо фінансування проведених робіт з енергоаудиту приміщення.

*Інформують: В. Лялька, Ю. Візняк.*

1. Лист генер. директора КЗК ЛОР КМЦ «Львівський палац мистецтв» (вх № 02-1515 від 22.03.2019) щодо підготовлених енергоаудиту та проектно-кошторисної документації «Реконструкція фасадів та покрівель, зміна вікон та дверей, встановлення сонячної електростанції.

*Інформують: В. Лялька, Ю. Візняк.*

1. Лист в. о. директора КЗ ЛОР «Львівська обласна лікарня відновного лікування» (вх № 02-1588 від 27.03.2019) щодо фінансування заходів з енергозбереження (енергоаудит, ПКД, будівельні роботи) у 2019 році для об’єкту в смт Східниця, вул. Промислова, 10.

*Присутні: І. Микичак.*

1. Лист в. о. директора КЗ ЛОР «Львівська обласна лікарня відновного лікування» (вх № 02-1591 від 27.03.2019) щодо фінансування заходів з енергозбереження (енергоаудит, ПКД, будівельні роботи) у 2019 році для об’єкту в м. Львів, вул. Кордуби, 4а.

*Присутні: І. Микичак.*

1. Інформація про перелік об’єктів для участі у фінансуванні у 2019 році в межах заходів Програми енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини на 2016 – 2020 роки за напрямами фінансування:
* проведення енергетичного аудиту в бюджетних закладах;
* виготовлення проектно-кошторисної документації;
* реалізація енергоощадних заходів в установах бюджетної сфери.

*Інформують: В. Лялька, І. Микичак, М. Возниця.*

1. Інформація департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської облдержадміністрації з напрацьованим планом дій облдержадміністрації із впровадження енергосервісних контрактів (ЕСКО-контрактів) на об’єктах обласного підпорядкування Львівщини у 2019 році (на лист комісії № К07-47 від 17.02.2019).

*Інформує: В. Лялька.*

Питання паливно-енергетичного комплексу:

1. Лист-заява керівника ВП ГО «Українська народна СамоОборона» у Львівській області (вх № 02-1229 від 11.03.2019) з вимогами щодо інформування про стан справ у припиненні злочинних дій, що відбуваються у вугільній галузі Львівщини, і притягненні винних осіб до кримінальної відповідальності.
2. Реагування на звернення Львівської обласної ради від 11.12.2018 № 777 (дод. 2) до Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України, Міністра енергетики та вугільної промисловості України і голови Львівської облдержадміністрації щодо підтримки вимог шахтарів ДП «Львіввугілля»:
* лист начальника Управління взаємодії з Національною поліцією (вх № 02-1147 від 04.03.2019);
* лист перш. заст. Міністра економічного розвитку і торгівлі України (вх № 02-1373 від 15.03.2019).
1. Лист голови первинної профспілкової організації незалежної профспілки гірників України ПАТ «Львівська вугільна компанія» (вх № 02-1410 від 18.03.2019) щодо непроведення державним підприємством «Львіввугілля» розрахунків за послуги по збагаченню рядового вугілля.

**ІV. Питання житлово-комунального господарства.**

*Присутній: Н. Романчук – директор департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА.*

1. Лист голови Верховної Ради України (вх № 02-1522 від 22.03.2019) із запитом народного депутата України Бондаря М. Л. щодо належного облаштування інфраструктури (реконструкція водопровідно-каналізаційної мережі) для проведення фестивалю-ярмарку «Корона Якуба» в м. Кам'янка-Бузька Львівської області.
2. Інформація про можливість фінансування ПрАТ «Львівобленерго» у 2019 році обласної Програми зовнішнього освітлення населених пунктів Львівської області на 2017 – 2020 роки (в межах фінансування об’єктів, на які виготовлені ПКД відповідно до заходу «Виготовлення ПКД (технічних умов) на електрифікацію житлових кварталів забудови для учасників АТО, родин загиблих та ВПО в населених пунктах») за рахунок у тому числі коштів, отриманих від приєднання електроустановок відновлювальних джерел енергії та видачі технічних умов на приєднання електроустановок відновлювальних джерел енергії до мережі ПрАТ «Львівобленерго».

*Інформують: Н. Романчук, Є. Матвіїшин.*

1. Депутатський запит депутата Львівської обласної ради А. Думи (вх№ Д/з-16вн-8 від 18.03.2019) з ініціативою розгляду на сесії обласної ради питання щодо включення сіл Малехів, Великі та Малі Грибовичі, Збиранка Жовківського району до зони депресійної лійки водозаборів МКП «Львівводоканал».
2. Депутатаський запит депутатів Львівської обласної ради О. Панькевича та О. Шайдулліної (вх№ Д/з-16вн-11 від 18.03.2019) щодо виділення коштів для проведення капітального ремонту водонапірної вежі у смт Підкамінь Бродівського району (вул. Нагірна, 11).
3. Лист-відповідь заступника голови Львівської ОДА (вх № 02-1557 від 25.03.2019) на депутатський запит депутатів Львівської обласної ради О. Панькевича та О. Шайдулліної (вх№ Д/з-16вн-11 від 18.03.2019) щодо виділення коштів для проведення капітального ремонту водонапірної вежі у смт Підкамінь Бродівського району (вул. Нагірна, 11).
4. Листи-відповіді на лист комісії щодо звернення депутатів Порічанської сільської ради Яворівського р-ну стосовно ситуації, яка склалась в зоні депресійної лійки:
* постійної комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації обласної ради (вх№ К06вн-12 від 18.01.2019);
* департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА (вх. № 02-846 від 18.02.2019).
1. Лист Великопільського сільського голови (вх 02-1187 від 06.03.2019) про звернення депутатів Великопільської сільської ради Яворівського району щодо ситуації, яка склалася в зоні депресійної лійки водозабору, розташованому на території Великопільської сільської ради для потреб міста Львова.
2. Лист голови Яворівської районної ради (вх № 02-1325 від 14.03.2019) із зверненням райради щодо ситуації, яка склалась в зоні депресійної лійки водозабору, розташованого на території Порічанської, Мальчицької, Великопільської, Кам’янобрідської та Добростанівської сільських рад Яворівського району.
3. Листи державної екологічної інспекції у Львівській області (вх № 02-949, 02-960 від 25.02.2019) про депресійну лійку на території Струтинської сільської ради Золочівського району.
4. Про розгляд реагувань на лист комісії щодо звернення директора ТОВ «Львівенергозбут» (вх. № 02-6058 від 30.11.2018) про налагодження злагодженої співпраці з АТ «Ощадбанк» щодо розрахунку структури тарифу на послуги постачальника універсальних послуг ТОВ «Львівенергозбут»:
* начальника юридичного відділу Львівської обласної ради (вх. №07вн-22 від 17.01.2019) – відповідь на лист комісії щодо можливих правових дій обласної ради;
* директора департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА.
1. Лист голови Старосамбірської районної ради (вх № 02-1150 від 04.03.2019) щодо рішення районної ради від 19.02.2019 № 503 «Про звернення Старосамбірської районної ради щодо недопущення збільшення вартості електроенергії в нічний час».
2. Лист-відповідь НКРЕКП (вх № 02-485 від 29.01.2019) на звернення Львівської обласної ради від 11.12.2018 № 777 (дод. 1) «Звернення до Президента України, Прем’єр-міністра України, Національної комісії (НКРЕКП) щодо недопущення зростання тарифів на електричну енергію».
3. Лист виконавчого комітету Сокальської міської ради від 29.01.2019 вих № 75/02-37 (вх № 02-511 від 30.01.2019) щодо надання Сокальській міській раді у 2019 році субвенції з обласного бюджету на придбання мобільної сортувальної лінії МСЛ-1/50.
4. Лист Єлиховицької сільської ради (вх № 02-922 від 21.02.2019) щодо коштів на виготовлення ПКД і на рекультивацію полігону ТПВ, який знаходиться на території Єлиховицької СР.
5. Лист-відповідь департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА (вх. № 02-572 від 01.02.2019) на лист комісії щодо звернення гр. Лозинської У. М. стосовно питання водопостачання мешканців с. Середній Горб Яворівського району.
6. Лист-відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА (вх № 02-1071 від 28.02.2019) на листи комісії щодо звернення Стрийської РДА про будівництво нового водогону у селах Гірне та Любинці Стрийського р-ну у 2019 році.
7. Про лист науковців Інституту екології Карпат НАН України (вх № 02-1282 від 12.03.2019) щодо заборони зарегулювання (функціонування МГЕС та ГЕС) основних рік Львівської області.
8. Лист-відповідь департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА (вх № 02-1383 від 18.03.2019) на лист комісії щодо звернення голови Жидачівського будівельного об’єднання «Агробуд-Дністер» (вх № 02-570).

Відповіді департаменту на звернення комісії

щодо участі в конкурсних відборах обласних програм у 2019 році:

*І. Програми зовнішнього освітлення населених пунктів*

*Львівської області на 2017 – 2020 роки:*

1. Лист-відповідь департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА (вх № 02-1345 від 15.03.2019) на лист комісії щодо звернення народного депутата України Т. Батенка на звернення голови Новосілко-Опарської сільської ради Миколаївського району Львівської області про сприяння у фінансуванні на влаштування вуличного освітлення у с. Листв’яний Миколаївського району.
2. Лист-відповідь департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА (вх № 02-1348 від 15.03.2019) на лист комісії щодо звернення депутата Львівської обласної ради З. Шептицького стосовно проекту громади с. Вороняки Золочівського району в конкурсному відборі проектів Програми зовнішнього освітлення населених пунктів Львівської області на 2017 - 2020 роки за заходом «Будівництво та реконструкція об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів».
3. Лист-відповідь департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА (вх № 02-1359 від 15.03.2019) на лист комісії щодо звернення депутата Львівської обласної ради А. Дейнеки (вх № Д-17вн-57 від 22.02.2019) щодо проектів «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Т. Шевченка та вул. Зеленій в с. Лавочне Сколівського р-ну» та «Реконструкція вуличного освітлення по вул. І. Франка та вул. Шкільній в с. Тернавка Сколівського р-ну».
4. Лист-відповідь департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА (вх № 02-1346 від 15.03.2019) на лист комісії щодо звернення Крехівської сільської ради стосовно фінансування проекту на будівництво та реконструкцію вуличного освітлення вул. Лесі Українки в с. Руда-Крехівська Жовківського району.
5. Лист-відповідь департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА (вх № 02-1349 від 15.03.2019) на лист комісії щодо звернення Крехівської сільської ради стосовно фінансування проекту на будівництво/реконструкцію вуличного освітлення в с. Крехів Жовківського району.
6. Лист-відповідь департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА (вх № 02-1350 від 15.03.2019) на лист комісії щодо звернення Крехівської сільської ради стосовно фінансування проекту на будівництво/реконструкцію на вул. С. Бандери в с. Папірня Жовківського району.
7. Лист-відповідь департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА (вх № 02-1351 від 15.03.2019) на лист комісії щодо звернення Крехівської сільської ради стосовно фінансування проекту на будівництво/реконструкцію на будівництво та реконструкцію вуличного освітлення вул. С. Бандери в с. Майдан Жовківського району.
8. Лист-відповідь департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА (вх № 02-1353 від 15.03.2019) на лист комісії щодо звернення Крехівської сільської ради стосовно фінансування проекту на будівництво/реконструкцію на будівництво та реконструкцію вуличного освітлення вул. Шевченка в с. Фійна Жовківського району.
9. Лист-відповідь департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА (вх № 02-1355 від 15.03.2019) на лист комісії щодо звернення Ясниської сільської ради стосовно фінансування проекту «Приєднання до електричних мереж електроустановок вуличного освітлення в с. Озерське Яворівського району.
10. Лист-відповідь департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА (вх № 02-1356 від 15.03.2019) на лист комісії щодо звернення Підгородецької сільської ради (вх № 02-808 від 15.02.2019) щодо коштів на будівництво мережі вуличного освітлення в с. Урич Сколівського району.
11. Лист-відповідь департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА (вх № 02-1358 від 15.03.2019) на лист комісії щодо звернення Бібрського міського голови (вх № 02-778 від 14.02.2019) стосовно проекту «Реконструкція вуличного освітлення с. Любешка Перемишлянського району Львівської області.
12. Лист-відповідь департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА (вх № 02-1645 від 01.04.2019) на лист комісії щодо звернення голови Меденицької селищної ради Дрогобицького р-ну (вх № 02-866 від 19.02.2019) щодо фінансування проекту «Реконструкція вуличного освітлення по вулицях Грушевського, Польова, Тиха, Сагайдачного, Зарічна, Хмельницького, Садова, Миру, Франка, Дрогобицька в с. Летня Дрогобицького р-ну».

*ІІ. Програми* «Питна вода» у Львівській області на 2012 – 2020 роки:

1. Лист-відповідь департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА (вх № 02-1352 від 15.03.2019) на лист комісії щодо звернення Рудненської селищної ради (вх № 02-486 від 29.01.2019) щодо виділення 10 млн грн на будівництво мереж водопостачання в смт Рудне Залізничного району м. Львова.
2. Лист-відповідь департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА (вх № 02-1357 від 15.03.2019) на лист комісії щодо звернення Бібрського міського голови (вх № 02-777, 02-779 від 14.02.2019) щодо підтримки проекту **«**Реконструкція господарсько-питного-протипожежного трубопроводу по вул. Бічна Львівська, Львівська, 22 Січня, Леся Курбаса та У. Кравченко у м. Бібрка Перемишлянського р-ну».

**VI. Різне.**

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ:

СЛУХАЛИ:

**І. Про порядок денний засідання комісії.**

ВИСТУПИЛИ: Б. Гагалюк.

ВИРІШИЛИ:

 1) Взяти порядок денний засідання комісії за основу.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималися» – 0.

**Рішення прийнято**

 **Б. Гагалюк** –запропонував внести в порядок денний додаткове питання, що потребує невідкладного розгляду – депутатське звернення народного депутата України.

ВИРІШИЛИ:

 2) Включити в порядок денний в розділ «ІV. Питання житлово-комунального господарства» питання № 47 «Депутатське звернення народного депутата України Т. Батенка (вх № 02-1722 від 03.04.2019) щодо сприяння у виділенні коштів з обласного бюджету для капітального ремонту житлових будинків (ліфтів) по вул. Стуса, 8; Шептицького, 9, 11; Лесі Українки, 21; пр. Шевченка, 29; бульв. Довженка, 2 у м. Новий Розділ».

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималися» – 0.

**Рішення прийнято**

 3) Погодити порядок денний № 54 засідання постійної комісії в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималися» – 0.

**Рішення прийнято**

СЛУХАЛИ:

**ІІ. Питання будівництва.**

**1. Інформація управління капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації про стан виконання робіт на об’єктах будівництва за 2018 рік та перспективи діяльності у 2019 році (лист вх № 02-1159 від 05.03.2019). Підготовка проекту рішення.**

*Інформує: О. Пелих.*

ВИСТУПИЛИ: Б. Гагалюк, О. Пелих, І. Грабінський, М. Титикало, М. Ковалів.

О. Пелих – розповів про виконані роботи у 2018 році на об’єктах:

охорони здоров'я:

1. Реконструкція Львівського обласного клінічного перинатального центру на вул. Дж. Вашингтона**,** 6 у м. Львові;
2. Реконструкція пологового відділення на 30 ліжок Бродівської центральної лікарні у м. Броди Львівської області;
3. Реконструкція приміщень амбулаторії сімейної медицини у с. Суховоля Бродівського району Львівської області;
4. Будівництво амбулаторій сімейної медицини у сільській місцевості;

освіти:

1. Будівництво дитячої туристичної бази центру краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді на вул. Івана Франка, 156 у м. Львові;
2. Реконструкція ДНЗ в с. Нагуєвичі Дрогобицького району;
3. Будівництво критого басейну 12,6\*6,15м та 4 ванні кімнати з перехідною галереєю для санаторної школи-інтернату I-III ступеня для дітей хворих на сколіоз, у м. Сокалі Львівської області;
4. Реконструкція з надбудовою мансардного поверху колишньої контори Стародобротвірського СТ під приміщення дитячого дошкільного закладу в с. Старий Добротвір, вул. Космонавтів, 4, Кам'янка-Бузького району Львівської області;
5. Влаштування спортивного покриття бігових доріжок і секторів та благоустрій прилеглої території Львівського державного університету фізичної культури за адресою у м.Львові, вул.Черемшини, 17, (реконструкція);
6. Добудова 12 класних приміщень і реконструкція існуючого блоку школи в с. Черниця Миколаївського р-ну Львівської області, в т. ч. коригування ПКД;

соціальний захист населення:

1. Будівництво дитячого будинку сімейного типу в м. Золочів;
2. Будівництво дитячого будинку сімейного типу в с. НаваріяПустомитівського району;

інші:

1. Будівництво пам’ятних знаків на могилах загиблихпід час антитерористичної операції та Героїв Небесної Сотні;
2. Будівництво пам’ятника героям ЗУНР та УГА на перетині вул. Листопадового Чину та Огієнка;
3. Будівництво комплексного природно-антропогенного об'єкта екологічного та релігійного туризму екскурсійної спрямованості "Стежка митрополита Андрея Шептицького";
4. Реставрації та реабілітації (ревалоризації) об'єктів комплексу пам'ятки архітектури національного значення XVIII ст. ох. № 376 Архикатедрального Собору Святого Юра в м. Львові (впорядкування території горішнього і долішнього подвір'їв, реставрація дзвіниці, брам та огорожі, завершення реставрації Митрополичих палат, влаштування об'їзду північного і західного корпусів капітули)";
5. Реставрації та реабілітації (ревалоризації) об'єктів комплексу пам'ятки архітектури національного значення XVIII ст. ох. № 376 Архикатедрального Собору Святого Юра в м. Львові (впорядкування території горішнього і долішнього подвір'їв, реставрація дзвіниці, брам та огорожі, завершення реставрації Митрополичих палат, влаштування об'їзду північного і західного корпусів капітули)" (реставрація дзвіниці, митрополичих палат, влаштування громадських санвузлів);
6. Впорядкування території обходу навколо Собору Св. Юра комплексу пам'ятки архітектури національного значення XVIII ст. ох. №376 Архикатедрального Собору Святого Юра в м. Львові (характер робіт-реставрація).

Зазначив, що 5 об'єктів-довгобудів незавершеного будівництва планується завершити у 2019 році.

 **І. Грабінський** – звернув увагу на необхідність внесення до чорного списку недобросовісних будівельних компаній і відповідного реагування на нього у своїй діяльності Управління капітального будівництва Львівської ОДА.

 **Б. Гагалюк** – нагадав про попередні висновки постійної комісії щодо недобросовісних забудовників, зокрема про звернення голови Буської районної ради (вх. № 02-6154 від 05.12.2018) щодо діяльності ТзОВ «Будівельна Компанія Терон Девелопмент» стосовно об’єкта «Реконструкція Красненської міської лікарні в смт Красне, вул. Золочівська, 10, Буського р-ну Львівської області».

ВИРІШИЛИ:

 1) Інформацію взяти до відома. Погодити проект рішення «Про інформацію Львівської обласної державної адміністрації щодо стану виконання робіт на об’єктах будівництва Львівської області за 2018 рік та перспективи діяльності у 2019 році»:

*1. Інформацію Львівської обласної державної адміністрації щодо стану виконання робіт на об’єктах будівництва Львівської області за 2018 рік та перспективи діяльності у 2019 році взяти до відома згідно з додатком.*

 *2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань будівництва, житлово-комунального господарства, енергоефективності, альтернативної енергетики, промисловості та інвестиційної політики (Б. Гагалюк).*

 2) Звернутись до голови Львівської обласної ради О. Ганущина щодо оприлюднення погодженого постійною комісією проекту рішення «Про інформацію Львівської обласної державної адміністрації щодо стану виконання робіт на об’єктах будівництва Львівської області за 2018 рік та перспективи діяльності у 2019 році» на офіційному веб-сайті обласної ради та подальшого включення його до порядку денного чергового пленарного сесійного засідання обласної ради.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималися» – 0.

**Рішення прийнято**

 3) Рекомендувати керівництву управління капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації (О. Пелих) провести моніторинг діяльності недобросовісних забудовників, що здійснювали свою незадовільну діяльність у 2017 – 2018 рр. на будівельних об’єктах Львівської області (зокрема щодо ТзОВ «Будівельна Компанія Терон Девелопмент»), та врахувати його результати в подальшій роботі.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималися» – 0.

**Рішення прийнято**

**ІІІ. Питання паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та альтернативної енергетики:**

*Присутній: В. Лялька – директор департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської облдержадміністрації.*

СЛУХАЛИ:

2. **Про реагування на звернення комісії щодо розгляду питанняпро приєднання до електричних мереж переданих на баланс КП ЛОР «Львівський обласний учбовий центр підготовки та підвищення кваліфікації робітників та ІТП і спеціалістів для виконання робіт з підвищеною небезпекою» (вх № 02-812 від 15.02.2019) приміщень за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 95:**

* **лист-відповідь в. о. нач. Управління майном спільної власності Львівської обласної ради (вх № 02-1479 від 21.03.2019);**
* **лист-доповнення КП ЛОР «Львівський обласний учбовий центр підготовки та підвищення кваліфікації робітників та ІТП і спеціалістів для виконання робіт з підвищеною небезпекою» (вх № 02-1528 від 25.03.2019).**

ВИСТУПИЛИ: Б. Гагалюк, І. Строкун, М. Титикало, О. Медиковський, В. Лялька, Ю. Нестор.

ВИРІШИЛИ:

 1) Дотримуючись норм чинного законодавства України, враховуючи висновки представників ПАТ «Львівобленерго» та департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської облдержадміністрації, інформувати заявника про те, що зменшення плати за приєднання до електричних мереж переданих на баланс КП ЛОР «Львівський обласний учбовий центр підготовки та підвищення кваліфікації робітників та ІТП і спеціалістів для виконання робіт з підвищеною небезпекою»приміщень за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 95 – не передбачено.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималися» – 0.

**Рішення прийнято**

Питання енергоефективності та альтернативної енергетики:

СЛУХАЛИ:

3**. Інформація про першочергові заходи з виготовлення сертифікатів енергетичної ефективності пріоритетних до виконання у 2019 - 2020 рр. будівель, що перебувають у спільній власності територіальних громад Львівської області (на лист комісії № К07-78 від 20.03.2019 щодо вх № 02-869).**

 *Інформують: В. Лялька, С. Цюник.*

ВИСТУПИЛИ: Б. Гагалюк, В. Лялька, С. Цюник, А. Якубовський, І. Микичак,І. Грабінський, М. Титикало, І. Смірнов.

ВИРІШИЛИ:

 1) Рекомендувати керівництву департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської облдержадміністрації (В. Лялька) на наступне засідання постійної комісії напрацювати зміни і доповнення до Програми енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини на 2016 – 2020 роки в частині виготовлення сертифікатів енергетичної ефективності в межах визначених видатків на виконання програми у 2019 році. Ініціювати розгляд напрацьованих змін до програми на черговій сесії Львівської обласної ради.

 2) Рекомендувати керівництву департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської облдержадміністрації (В. Лялька) та управління майном спільної власності Львівської обласної ради (В. Кусий) спільно напрацювати перелік першочергових об’єктів, на яких планується виготовлення сертифікатів енергетичної ефективності у 2019 році.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималися» – 0.

**Рішення прийнято**

СЛУХАЛИ:

4. **Інформація про комунальні заклади Львівської обласної ради, на яких упродовж 2016 – 2018 років проводились заходи з термомодернізації, а також про економію споживання енергоресурсів (%) після проведення первинних та вторинних енергоаудитів цих закладів після впровадження заходів з енергозбереження:**

* **лист директора КП ЛОР «Львівський обласний учбовий центр підготовки та підвищення кваліфікації робітників та ІТП і спеціалістів для виконання робіт з підвищеною небезпекою» (вх № 02-1498 від 21.03.2019)**
* **інформація департаменту.**

*Інформують: В. Лялька, І. Строкун.*

ВИСТУПИЛИ: Б. Гагалюк, І. Строкун І. Смірнов, М. Титикало, І. Микичак, І. Грабінський, А. Якубовський, В. Лялька, М. Ковалів.

ВИРІШИЛИ:

 1) Інформацію КП ЛОР «Львівський обласний учбовий центр підготовки та підвищення кваліфікації робітників та ІТП і спеціалістів для виконання робіт з підвищеною небезпекою» (І. Строкун) та департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської облдержадміністрації (В. Лялька) взяти до відома.

 2) Керівництву департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської облдержадміністрації (В. Лялька) в 10-денний термін підготувати та надати в постійну комісію зведену інформацію з розрахунком отриманої економії за рахунок виконаної термомодернізації будівель в частині фінансової економії (грн) та енергетичної ефективності (%); враховуючи при цьому інформацію КП ЛОР «Львівський обласний учбовий центр підготовки та підвищення кваліфікації робітників та ІТП і спеціалістів для виконання робіт з підвищеною небезпекою» (І. Строкун) та департаментів Львівської ОДА. Надану інформацію про ефективність використаних коштів у межах Програми енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини на 2016 – 2020 роки оприлюднити на офіційних сайтах Львівської обласної ради та Львівської облдержадміністрації.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималися» – 0.

**Рішення прийнято**

СЛУХАЛИ:

**5. Листи в. о. генер. директора КЗК ЛОР КМЦ «Львівський палац мистецтв» (вх № 02-682, 02-686 від 08.02.2019) щодо фінансування у 2019 році робіт із впровадження заходів із енергозбереження.**

**6. Лист в. о. генер. директора КЗК ЛОР КМЦ «Львівський палац мистецтв» (вх № 02-684 від 08.02.2019) щодо фінансування проведених робіт з енергоаудиту приміщення.**

**7. Лист генер. директора КЗК ЛОР КМЦ «Львівський палац мистецтв» (вх № 02-1515 від 22.03.2019) щодо підготовлених енергоаудиту та проектно-кошторисної документації «Реконструкція фасадів та покрівель, зміна вікон та дверей, встановлення сонячної електростанції.**

*Інформують: В. Лялька, Ю. Візняк.*

ВИСТУПИЛИ: Б. Гагалюк, С. Лущ, І. Строкун, В. Лялька, І. Грабінський, М. Титикало, М. Ковалів, І. Смірнов, Ю. Нестор.

 **В. Лялька** – зазначив, що вказаний заклад не може фінансуватись у межах Програми енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини на 2016 – 2020 роки, оскільки зазначені потреби не відповідають кваліфікаційним вимогам програми, тому він, як керівник департаменту, не може визначити цей об’єкт пріоритетним для фінансування в межах існуючої програми.

 **Б. Гагалюк** – наголосив, що Львівський палац мистецтв є комунальним закладом Львівської обласної ради і має лише часткове самофінансування; при цьому є культурно-мистецькою візитівкою нашого регіону, зокрема м. Львова, тому треба вишукати можливість посприяти тепломодернізації цього закладу в межах Програми енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини на 2016 – 2020 роки.

 **І. Грабінський, М. Титикало** – запропонували обрати один найпріоритетніший напрям тепломодернізації Львівського палацу мистецтв і шукати можливість його реалізувати у 2019 році і поетапно – в наступних роках.

ВИРІШИЛИ:

 1) Підтримати необхідність фінансування робіт із впровадження заходів із енергозбереження у КЗК ЛОР КМЦ «Львівський палац мистецтв»**.**

 2) Керівництву КЗК ЛОР КМЦ «Львівський палац мистецтв» (Ю. Візняк) в найкоротший термін надати в департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської облдержадміністрації (В. Лялька) виготовлену проектно-кошторисну документацію (ПКД) на реконструкцію будівель, споруд та об'єктів за результатами проведеного енергетичного аудиту КЗК ЛОР КМЦ «Львівський палац мистецтв» для подальшого виконання робіт із впровадження заходів із енергозбереження у 2019 році та поетапного фінансування у подальших роках.

 3) За умови подання керівництвом комунального закладу всіх необхідних документів розглянути можливість фінансування у 2019 році робіт із впровадження заходів із енергозбереження у КЗК ЛОР КМЦ «Львівський палац мистецтв»**.**

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималися» – 0.

**Рішення прийнято**

СЛУХАЛИ:

8. **Лист в. о. директора КЗ ЛОР «Львівська обласна лікарня відновного лікування» (вх № 02-1588 від 27.03.2019) щодо фінансування заходів з енергозбереження (енергоаудит, ПКД, будівельні роботи) у 2019 році для об’єкту в смт Східниця, вул. Промислова, 10.**

*Присутні: І. Микичак.*

ВИСТУПИЛИ: Б. Гагалюк, І. Микичак, М. Титикало, І. Грабінський, М. Ковалів.

ВИРІШИЛИ:

 1) Відмовити у фінансуванні заходів з енергозбереження в межах Програми енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини на 2016 – 2020 роки, оскільки об’єкт в смт Східниця, вул. Промислова, 10 від КЗ ЛОР «Львівська обласна лікарня відновного лікування» не є майном комунальної власності Львівської обласної ради і не є пріоритетним, за визначенням профільного департаменту, до фінансування у 2019 році.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималися» – 0.

**Рішення прийнято**

СЛУХАЛИ:

9. **Лист в. о. директора КЗ ЛОР «Львівська обласна лікарня відновного лікування» (вх № 02-1591 від 27.03.2019) щодо фінансування заходів з енергозбереження (енергоаудит, ПКД, будівельні роботи) у 2019 році для об’єкту в м. Львів, вул. Кордуби, 4а.**

*Присутні: І. Микичак.*

ВИСТУПИЛИ: Б. Гагалюк, І. Микичак, М. Титикало, В. Лялька, І. Грабінський, Ю. Нестор.

ВИРІШИЛИ:

 1) Відмовити, оскільки, за інформацією керівників департаментів охорони здоров’я Львівської ОДА (І. Микичак) і паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської облдержадміністрації (В. Лялька), на об’єкт у м. Львів, вул. Кордуби, 4а від КЗ ЛОР «Львівська обласна лікарня відновного лікування»відсутні підготовлені енергоаудит та проектно-кошторисна документація для впровадження заходів із енергозбереження (що є основною вимогою для участі у програмі); а також об’єктне є пріоритетним, за визначенням профільного департаменту, до фінансування у 2019 році**.**

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималися» – 0.

**Рішення прийнято**

СЛУХАЛИ:

10. **Інформація про перелік об’єктів для участі у фінансуванні у 2019 році в межах заходів Програми енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини на 2016 – 2020 роки за напрямами фінансування:**

* **проведення енергетичного аудиту в бюджетних закладах;**
* **виготовлення проектно-кошторисної документації;**
* **реалізація енергоощадних заходів в установах бюджетної сфери.**

*Інформують: В. Лялька, І. Микичак, М. Іванів.*

ВИСТУПИЛИ: Б. Гагалюк, В. Лялька, М. Іванів, М. Титикало, І. Микичак, І. Грабінський, А. Якубовський, М. Ковалів.

 **В. Лялька** – сказав, що основний принцип до фінансування у 2019 році – завершити ті 2 об’єкти, які вже мають наявні енергоаудит, ПКД, та на яких розпочаті і не завершені роботи в минулі періоди, зокрема «Реконструкція будівель Львівського обласного діагностичного центру за адресою м.Львів, вул. Пекарська, 69б з метою енергозбереження» та «Реконструкція КЗ ЛОР «ЗУСДМЦ» по вул. Дністерська, 27 у м.Львові (лікарня, поліклініка, гаражі) з метою енергозбереження. Коригування» .

 **І. Микичак** – вважає пріоритетними закладами охорони здоров’я для фінансування у 2019 році є заклади для дітей: КЗ ЛОР «Західно-український спеціалізований дитячий медичний центр», по вул. Дністерській, 27 у м. Львові» та

КЗ ЛОР «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ», а також необхідно розпочинати роботи на закладів для воїнів та ветеранів АТО (ООС) –

КЗ ЛОР «Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих ім. Ю.Липи». Заходи по енергоефективності будівлі».

 **Б. Гагалюк** – наголосив, що з наявних 34 млн. грн на виконання у 2019 році Програми енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини на 2016 – 2020 роки треба погодити І-й етап пріоритетних об’єктів до фінансування з наявним повним пакетом необхідних документів. Запропонував включити до переліку фінансування об’єктів на реалізацію енергоощадних заходів в установах бюджетної сфери розпочатий у 2018 році дитячий заклад – КЗ ЛОР «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ».

 Вказав представнику КЗ ЛОР «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» (М. Іванів) про необхідність узгодити з підрядними підприємствами суму заробітної плати у 2019 році в межах ПКД.

 **В. Лялька –** висловив позицію Львівської обласної державної адміністрації щодо об’єкту КЗ ЛОР «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ»: департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської облдержадміністрації проти внесення об’єкту в перелік для фінансування, оскільки треба зменшити вартість цін на дерев’яні вікна та двері.

ВИРІШИЛИ:

 1) Погодити перелік об’єктів за напрямом **«Реалізація енергоощадних заходів в установах бюджетної сфери»** у 2019 році в межах заходів Програми енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини на 2016 – 2020 роки (до завершення робіт):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Реконструкція будівель Львівського обласного діагностичного центру за адресою м.Львів, вул. Пекарська, 69б з метою енергозбереження» | Департамент охорони здоров’я | 3 131,0 тис. грн; |
| 2 | «Реконструкція КЗ ЛОР «ЗУСДМЦ» по вул. Дністерська, 27 у м.Львові (лікарня, поліклініка, гаражі) з метою енергозбереження. Коригування» | Департамент охорони здоров’я | 4 046,8 тис. грн; |
| 3 | "Ремонтно-реставраційні роботи будівлі Львівської обласної дитячої лікарні "ОХМАТДИТ" на вул. Лисенка, 31 у м. Львові з впровадженням енергозберігаючих заходів" | Департамент охорони здоров’я | 14 136,0 тис. грн; |

 Разом – **21 313,81 тис. грн**

Залишок – 12186, 19 тис. грн (із загальної суми 33 500, 0 тис. грн).

 2) Погодити перелік об’єктів за напрямом **«Виготовлення проектно-кошторисної документації»** у 2019 році в межах заходів Програми енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини на 2016 – 2020 роки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коригування ПКД «Реконструкція будівель та системи теплопостачання КЗ ЛОР «Сокальська загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-III ступенів, ім. Т. Г. Шевченка**»** з метою енергозбереження. Спальний корпус 3121,9 кв. м» | Департамент освіти і науки  | 25, 0 тис. грн |
| 2 | Коригування ПКД «Реконструкція будівлі КЗ ЛОР «Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих ім. Ю.Липи». Заходи по енергоефективності будівлі» | Департамент охорони здоров’я | до 50, 0 тис. грн |

 Разом **– до 75, 0 тис. грн**

Залишок – орієнтовно 225, 0 тис. грн (із загальної суми 300,0 тис. грн).

 3) Погодити перелік об’єктів за напрямом ***«*Проведення енергетичного аудиту в бюджетних закладах**»у 2019 році в межах заходів Програми енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини на 2016 – 2020 роки (на суму заборгованості перед КП ЛОР «Львівський обласний учбовий центр підготовки та підвищення кваліфікації робітників та ІТП, спеціалістів для виконання робіт з підвищеною небезпекою» за виконану роботу у 2018 році).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КЗ ЛОР «Львівська обласна лікарня відновного лікування №3», м. Соснівка, вул. Грушевського, 36 | Департамент охорони здоров’я | 30,0 |
| 2 | Проктологічний корпус Львівської обласної клінічної лікарні, м.Львів, вул. Некрасова,6 | Департамент охорони здоров’я | 30,0 |
| 3 | Львівський обласний центр репродуктивного здоров’я населення, м. Львів, вул. Короленка, 9 | Департамент охорони здоров’я | 27, 0 |

 Разом **– 87, 0 тис. грн**

Залишок – 113, 0 тис. грн (із загальної суми 200, 0 тис грн).

Решта об’єктів для проведення енергетичного аудиту в бюджетних закладах визначити після внесення змін до Програми енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини на 2016 – 2020 роки в частині виготовлення сертифікатів енергетичної ефективності.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималися» – 0.

**Рішення прийнято**

СЛУХАЛИ:

11. **Інформація департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської облдержадміністрації з напрацьованим планом дій облдержадміністрації із впровадження енергосервісних контрактів (ЕСКО-контрактів) на об’єктах обласного підпорядкування Львівщини у 2019 році (на лист комісії № К07-47 від 17.02.2019).**

 *Інформує: В. Лялька.*

ВИСТУПИЛИ: Б. Гагалюк, В. Лялька, А. Якубовський, І. Смірнов, Ю. Нестор, І. Грабінський.

 **Б. Гагалюк** – вказав на необхідність прискорити процедуру із впровадження енергосервісних контрактів (ЕСКО-контрактів) на об’єктах обласного підпорядкування Львівщини, оскільки пропозиції щодо переліку закладів комунальної власності для впровадження заходів з енергозбереження в установах бюджетної сфери енергосервісними компаніями було погоджено у 2017 році (протокол № 26 від 18.07.2017):

* + 1. КЗ ЛОР «Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр» (м. Львів, вул. Гашека, 2а).
		2. КЗ ЛОР «Львівський геріатричний пансіонат» (м. Львів, вул. Медової Печери, 71).
		3. КЗ ЛОР «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» (м. Львів, вул. Лисенка, 31).
		4. Львівський обласний ендокринологічний диспансер (м. Львів, вул. Острозького, 1).
		5. КЗ ЛОР Львівська загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 1 **I-III ст** ім. Богдана-Ігоря Антонича (м. Львів, вул. Остроградських, 1).
		6. Львівська обласна рада (В. Винниченка, 16-18).
		7. КЗ ЛОР «Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих ім. Ю. Липи» (вул. Івасюка, 31, м. Винники, Львівська обл.).
		8. КУ ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр» (м. Львів, вул. Зелена, 477).
		9. КНП ЛОР «Львівський обласний державний клінічний лікувально-діагностичний кардіологічний центр» (м. Львів, вул. Кульпарківська, 35).
		10. КЗ ЛОР «Сокальська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ст. імені Т. Шевченка» (вул. тартаківська, 10, м. Сокаль).
		11. КЗ ЛОР «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня» (м. Львів, вул. Кульпарківська, 95).

ВИРІШИЛИ:

 1) Рекомендувати департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської облдержадміністрації (В. Лялька) узгоджено з управлінням майном спільної власності Львівської обласної ради (В. Кусий) та КП ЛОР «Львівський обласний учбовий центр підготовки та підвищення кваліфікації робітників та ІТП, спеціалістів для виконання робіт з підвищеною небезпекою» (І. Строкун) здійснити план дій щодо впровадження енергоефективних заходів в будівлях бюджетних установ обласного підпорядкування за механізмом енергосервісу у відповідності до ЗУ «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Заходи, що необхідно здійснити** | **Відповідальні виконавці** | **Термін виконання** |
| **1** | Погодження переліку об’єктів для впровадження ЕСКО – контрактів профільною комісією ЛОР | * Департамент ПЕК та енергозбереження;
* Профільні департаменти;
* Постійна комісія ЛОР
 | погоджено перелік 11 установ на засіданні постійної комісії 18.07.2017 (протокол № 26) |
| **2** | Обговорення переліку об’єктів та заходів щодо активізації впровадження механізмів енергосервісу в експертному середовищі | * Департамент ПЕК та енергозбереження;
* Управління майном спільної власності Львівської обласної ради
 | в 15-денний термін |
| **3** | Формування та погодження базового річного рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг у натуральних показниках та у грошовій формі (тарифами) чинними на дату оголошення про проведення процедури закупівлі | * Керівники бюджетних установ;
* Профільні департаменти ОДА;
* Департамент ПЕК та енергозбереження
 | до 01.06.2019 р. |
| **4** | Затвердження базового річного рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів на дату оголошення про проведення процедури закупівлі(розпорядження голови ОДА) | * Департамент ПЕК та енергозбереження;
* Профільні департаменти ОДА
 | до 01.06.2019 р. |
| **5** | Підготовка документів для проведення закупівлі послуг енергосервісу в системі публічних закупівель PROZORRO | * Керівники бюджетних установ;
* Профільні департаменти ОДА;
 | червень 2019 р. |
| **6** | Проведення процедур закупівлі послуг енергосервісу в системі публічних закупівель PROZORRO *(згідно переліку 2017 року)* | * Керівники бюджетних установ *(у т. ч. КП ЛОР «ЛОУЦ»)*
 | з червня 2019 р. |
| **7** | Прийняття рішення замовником енергосервісу про намір укладання договору | * Керівники бюджетних установ
 | серпень 2019 р. |
| **8** | Затвердження істотних умов енергосервісного договору (рішення сесії обласної ради) | * Сесія Львівської обласної ради
 | вересень 2019 р. |
| **9** | Укладання енергосервісного договору | * Керівники бюджетних установ
 |  |

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 4, «проти» – 0, «утрималися» – 0.

**Рішення прийнято**

Питання паливно-енергетичного комплексу:

СЛУХАЛИ:

12. Л**ист-заява керівника ВП ГО «Українська народна СамоОборона» у Львівській області (вх № 02-1229 від 11.03.2019) з вимогами щодо інформування про стан справ у припиненні злочинних дій, що відбуваються у вугільній галузі Львівщини, і притягненні винних осіб до кримінальної відповідальності.**

ВИСТУПИЛИ: Б. Гагалюк, І. Грабінський, В. Лялька.

 **В. Лялька** – повідомив, що департаментом скеровано відповідні запити у правоохоронні органи.

ВИРІШИЛИ:

 1) Скерувати копію листа в департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської облдержадміністрації (В. Лялька) для розгляду та надання запитуваної інформації постійній комісії та автору звернення.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 4, «проти» – 0, «утрималися» – 0.

**Рішення прийнято**

СЛУХАЛИ:

**13. Реагування на звернення Львівської обласної ради від 11.12.2018 № 777 (дод. 2) до Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України, Міністра енергетики та вугільної промисловості України і голови Львівської облдержадміністрації щодо підтримки вимог шахтарів ДП «Львіввугілля»:**

* **лист начальника Управління взаємодії з Національною поліцією (вх № 02-1147 від 04.03.2019);**
* **лист перш. заст. Міністра економічного розвитку і торгівлі України (вх № 02-1373 від 15.03.2019).**

ВИСТУПИЛИ: Б. Гагалюк, І. Грабінський, В. Лялька.

ВИРІШИЛИ:

 1) Інформацію взяти до відома.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 4, «проти» – 0, «утрималися» – 0.

**Рішення прийнято**

СЛУХАЛИ:

**14. Лист голови первинної профспілкової організації незалежної профспілки гірників України ПАТ «Львівська вугільна компанія» (вх № 02-1410 від 18.03.2019) щодо непроведення державним підприємством «Львіввугілля» розрахунків за послуги по збагаченню рядового вугілля.**

ВИСТУПИЛИ: Б. Гагалюк, І. Грабінський, В. Лялька.

 **В. Лялька** – інформував, що на поточну дату при заборгованості ДП «Львіввугілля» перед ПАТ «ЛВК» в сумі 18 546 349, 32 грн існувала заборгованість ПАТ «Львівська вугільна компанія» перед ДП «Львіввугілля» у розмірі 66, 7 млн грн.

ВИРІШИЛИ:

 1) Інформацію директора департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської облдержадміністрації (В. Лялька) взяти до відома.

 2) Скерувати копію листа, за належністю, до департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської облдержадміністрації (В. Лялька) для надання пропозицій по суті. Про результат розгляду повідомити постійну комісію та автора звернення.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 4, «проти» – 0, «утрималися» – 0.

**Рішення прийнято**

**ІV. Питання житлово-комунального господарства.**

*Присутній: В. Муха – заступник директора департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА.*

СЛУХАЛИ:

15. Лист голови Верховної Ради України Парубія А. В. (вх № 02-1522 від 22.03.2019) із запитом народного депутата України Бондаря М. Л. щодо належного облаштування інфраструктури (реконструкція водопровідно-каналізаційної мережі) для проведення фестивалю-ярмарку «Корона Якуба» у вересні 2019 року в м. Кам'янка-Бузька Львівської області.

ВИСТУПИЛИ: Б. Гагалюк.

ВИРІШИЛИ:

 1) Скерувати копію листа, за належністю, в департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА (Н. Романчук) для опрацювання та розгляду по суті. Про результати повідомити постійну комісію та народного депутата України у визначений закодавством термін.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 4, «проти» – 0, «утрималися» – 0.

**Рішення прийнято**

СЛУХАЛИ:

16. **Інформація про можливість фінансування ПрАТ «Львівобленерго» у 2019 році обласної Програми зовнішнього освітлення населених пунктів Львівської області на 2017 – 2020 роки (в межах фінансування об’єктів, на які виготовлені ПКД відповідно до заходу «Виготовлення ПКД (технічних умов) на електрифікацію житлових кварталів забудови для учасників АТО, родин загиблих та ВПО в населених пунктах») за рахунок у тому числі коштів, отриманих від приєднання електроустановок відновлювальних джерел енергії та видачі технічних умов на приєднання електроустановок відновлювальних джерел енергії до мережі ПрАТ «Львівобленерго».**

*Інформують: В. Муха, О. Медиковський.*

ВИСТУПИЛИ: Б. Гагалюк, В. Муха, О. Медиковський, Ю. Нестор.

ВИРІШИЛИ:

 1) Повторно розглянути питання у травні 2019 року, запросивши представників ПАТ «Львівобленерго» та департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА для обговорення впровадження проектів 2018 та 2019 років тих об’єктів, на які виготовлені ПКД відповідно до заходу «Виготовлення ПКД (технічних умов) на електрифікацію житлових кварталів забудови для учасників АТО, родин загиблих та ВПО в населених пунктах» Програми зовнішнього освітлення населених пунктів Львівської області на 2017 – 2020 роки, які в подальшому повинні бути подані на НКРЕКП в змінах та доповненнях до Інвестиційної програми ПАТ «Львівобленерго» 2019 року.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 4, «проти» – 0, «утрималися» – 0.

**Рішення прийнято**

СЛУХАЛИ:

17. Депутатський запит депутата Львівської обласної ради А. Думи (вх№ Д/з-16вн-8 від 18.03.2019) з ініціативою розгляду на сесії обласної ради питання щодо включення сіл Малехів, Великі та Малі Грибовичі, Збиранка Жовківського району до зони депресійної лійки водозаборів МКП «Львівводоканал».

ВИСТУПИЛИ: Б. Гагалюк.

ВИРІШИЛИ:

 1) Скерувати копію листа, за належністю, в департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА (Н. Романчук) для опрацювання та розгляду по суті. Про результати повідомити постійну комісію та депутата у визначений закодавством термін.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 4, «проти» – 0, «утрималися» – 0.

**Рішення прийнято**

СЛУХАЛИ:

18. Депутатаський запит депутатів Львівської обласної ради О. Панькевича та О. Шайдулліної (вх№ Д/з-16вн-11 від 18.03.2019) щодо виділення коштів для проведення капітального ремонту водонапірної вежі у смт Підкамінь Бродівського району (вул. Нагірна, 11).

ВИСТУПИЛИ: Б. Гагалюк.

ВИРІШИЛИ:

 1) Скерувати копію листа, за належністю, в департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА (Н. Романчук) для опрацювання та розгляду по суті. Про результати повідомити постійну комісію та авторам запиту у визначений закодавством термін.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 4, «проти» – 0, «утрималися» – 0.

**Рішення прийнято**

СЛУХАЛИ:

19. Лист-відповідь заступника голови Львівської ОДА (вх № 02-1557 від 25.03.2019) на депутатський запит депутатів Львівської обласної ради О. Панькевича та О. Шайдулліної (вх№ Д/з-16вн-11 від 18.03.2019) щодо виділення коштів для проведення капітального ремонту водонапірної вежі у смт Підкамінь Бродівського району (вул. Нагірна, 11).

ВИСТУПИЛИ: Б. Гагалюк.

ВИРІШИЛИ:

 1) Скерувати копію листа-відповіді депутатам для ознайомлення.

СЛУХАЛИ:

**21. Лист Великопільського сільського голови (вх 02-1187 від 06.03.2019) про звернення депутатів Великопільської сільської ради Яворівського району щодо ситуації, яка склалася в зоні депресійної лійки водозабору, розташованому на території Великопільської сільської ради для потреб міста Львова.**

ВИСТУПИЛИ: Б. Гагалюк.

ВИРІШИЛИ:

 1) Скерувати копію листа, за належністю, в департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА (Н. Романчук) для опрацювання та розгляду по суті. Про результати повідомити постійну комісію та автора звернення у визначений закодавством термін.

СЛУХАЛИ:

22. Лист голови Яворівської районної ради (вх № 02-1325 від 14.03.2019) із зверненням районної ради щодо ситуації, яка склалась в зоні депресійної лійки водозабору, розташованого на території Порічанської, Мальчицької, Великопільської, Кам’янобрідської та Добростанівської сільських рад Яворівського району.

ВИСТУПИЛИ: Б. Гагалюк.

ВИРІШИЛИ:

 1) Скерувати копію листа, за належністю, в департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА (Н. Романчук) для опрацювання та розгляду по суті. Про результати повідомити постійну комісію та заявників у визначений закодавством термін.

СЛУХАЛИ:

**27. Лист виконавчого комітету Сокальської міської ради від 29.01.2019 вих № 75/02-37 (вх № 02-511 від 30.01.2019) щодо надання Сокальській міській раді у 2019 році субвенції з обласного бюджету на придбання мобільної сортувальної лінії МСЛ-1/50.**

ВИСТУПИЛИ: Б. Гагалюк.

ВИРІШИЛИ:

 1) Скерувати копію листа, за належністю, в департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА (Н. Романчук) для опрацювання та розгляду по суті. Про результати повідомити постійну комісію та заявників у визначений закодавством термін.

 2) Докладно розглянути питання нан наступному засіданні комісії.

СЛУХАЛИ:

**28.Лист Єлиховицької сільської ради (вх № 02-922 від 21.02.2019) щодо коштів на виготовлення ПКД і на рекультивацію полігону ТПВ, який знаходиться на території Єлиховицької СР.**

ВИСТУПИЛИ: Б. Гагалюк.

ВИРІШИЛИ:

 1) Скерувати копію листа, за належністю, в департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА (Н. Романчук) для опрацювання та розгляду по суті. Про результати повідомити постійну комісію та заявників у визначений закодавством термін.

 2) Докладно розглянути питання нан наступному засіданні комісії.

СЛУХАЛИ:

**29. Лист-відповідь департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА (вх. № 02-572 від 01.02.2019) на лист комісії щодо звернення гр. Лозинської У. М. стосовно питання водопостачання мешканців с. Середній Горб Яворівського району.**

ВИСТУПИЛИ: Б. Гагалюк.

ВИРІШИЛИ:

 1) Інформацію взяти до відома.

 2) Скерувати копію листа-відповіді для ознайомлення автору звернення.

СЛУХАЛИ:

47**. Депутатське звернення народного депутата України Т. Батенка (вх № 02-1722 від 03.04.2019) щодо сприяння у виділенні коштів з обласного бюджету для капітального ремонту житлових будинків (ліфтів) по вул. Стуса, 8; Шептицького, 9, 11; Лесі Українки, 21; пр. Шевченка, 29; бульв. Довженка, 2 у м. Новий Розділ».**

ВИСТУПИЛИ:

 1) Скерувати депутатське звернення народного депутата України Т. Батенка в департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА для вивчення та надання пропозицій.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 4, «проти» – 0, «утрималися» – 0.

**Рішення прийнято**

СЛУХАЛИ:

**Б. Гагалюк** – запропонував питання №№ 20, 23-26, 30-46 розділу «ІV. Питання житлово-комунального господарства» порядку денного розглянути на наступному засіданні комісії.

**VI. Різне.**

 **Голова постійної комісії Богдан ГАГАЛЮК**

 **Заступник голови**

 **постійної комісії Михайло ТИТИКАЛО**